敏捷开发团队章程

## 一、章程总则

### 1.1 制定目的

为明确敏捷开发团队的核心目标、角色职责、协作规范及运作机制，强化团队自组织能力，保障迭代交付效率与成果质量，构建透明、协作、持续改进的团队文化，特制定本章程。本章程作为团队内部协作的核心准则，全体成员需共同遵守并践行。

### 1.2 适用范围

本章程适用于制造执行系统（MES）的所有团队成员，涵盖项目启动、迭代开发、交付评审及收尾复盘全流程。

### 1.3 核心目标

- 以用户需求为核心，通过迭代冲刺实现“小步快跑、快速交付”，确保输出符合需求的高质量成果；

- 建立高效协作机制，减少沟通壁垒，提升团队整体开发效率；

- 培养团队成员的敏捷思维与自组织能力，实现持续改进；

- 顺利完成课程实验项目的各项迭代任务与交付目标。

## 二、团队基础信息

| 项目名称 | MES制造执行系统开发 |
| --- | --- |
| 团队名称 | 敏捷开拓者 |
| 成立时间 | 2025年12月10日 |
| 团队成员 | 张伟（2023001）、李静（2023002）、王强（2023003）、刘婷（2023004）、陈明（2023005）、赵燕（2023006）、孙涛（2023007） |
| 项目指导 | - |

## 三、核心角色与职责

团队采用敏捷Scrum框架角色划分，实行自组织管理，各角色分工协作、责任共担。

### 3.1 产品负责人（Product Owner, PO）

- 需求管理：主导需求分析，梳理“仓库出入库管理” “生产排期”等用户故事，构建用户故事地图与产品待办列表（Product Backlog），明确“制造执行完整流程优先”的需求优先级；

- 目标对齐：向团队传递项目核心价值与需求背景，确保团队开发方向与用户需求一致；

- 决策担当：负责迭代待办列表（Sprint Backlog）的优先级确认，迭代成果的验收决策；

- 沟通桥梁：对接用户，同步“领料报工”等需求变更与反馈，向团队传递准确信息。

### 3.2 敏捷教练（Scrum Master, SM）

- 流程保障：熟悉敏捷Scrum流程，引导团队严格执行迭代规划（每周一上午9点）、每日站会（工作日上午8:30）、迭代评审（每周末下午2点）、迭代回顾（评审后1小时内）等核心会议；

- 障碍清除：主动收集团队开发过程中的障碍（微服务框架技术难题、数据库连接问题、人员占用问题等），协调联系项目指导或查阅技术文档协助解决，确保迭代顺利推进；

- 团队赋能：引导团队自组织运作，鼓励成员主动承担责任，培养团队的协作意识与问题解决能力；

- 文档统筹：督促各环节输出规范材料（燃尽图、站会记录等），确保实验过程可追溯。

### 3.3 开发团队（Development Team, DT）

开发团队为跨职能自组织团队，成员共同承担开发、测试、文档等任务，无层级划分，具体职责包括：

- 任务执行：根据迭代待办列表，自组织拆分“前端页面布局”“后端接口开发”等任务并落实，按时完成迭代开发与测试工作；

- 质量把控：严格遵守代码规范，优先由赵燕开展轻量测试，确保交付成果符合“页面加载时间≤3秒”“制造执行流程无断点”等需求标准，减少缺陷；

- 主动协作：在每日站会同步个人进度、遇到的问题及计划，主动协助团队成员解决技术难题；

- 参与改进：积极参与迭代回顾会议，提出流程优化建议，推动团队持续改进。

## 四、团队价值观与行为准则

### 4.1 核心价值观

- 用户导向：始终以用户需求为核心，拒绝无价值的开发工作；

- 透明开放：工作进度、问题障碍、风险隐患及时同步，不隐瞒、不推诿；

- 协作共赢：打破个人壁垒，主动分享经验与资源，以团队目标为首要目标；

- 持续改进：正视问题与不足，通过迭代回顾总结经验，不断优化工作方式。

### 4.2 行为准则

- 准时参与：所有团队会议（尤其是每日站会、迭代评审等）需准时参加，若无法参与需提前向SM及团队请假；

- 主动担当：认领任务后需全力落实，若遇困难及时反馈，不拖延、不敷衍；

- 尊重沟通：沟通时清晰表达观点，耐心倾听他人意见，理性讨论分歧，避免情绪化争执；

- 保密规范：妥善保管项目相关文档与代码，不向团队外无关人员泄露实验内容；

- 成果负责：对个人参与开发的成果质量负责，主动配合测试与修改工作。

## 五、协作与沟通机制

### 5.1 会议规范

| 会议类型 | 召开时间 | 时长要求 | 核心内容 | 参与人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迭代规划会议 | 每轮迭代开始前 | 1-2小时（可根据迭代周期调整） | PO讲解需求优先级，团队估算任务工作量，确定迭代目标与待办列表 | 全体成员 |
| 每日站会 | 迭代期间每日固定时间 | 每人1-2分钟，总时长不超过15分钟 | 同步： - 昨日完成什么； - 今日计划做什么； - 遇到什么障碍 | 全体成员 |
| 迭代评审会议 | 迭代结束后1个工作日内 | 1小时左右 | 团队向PO/用户演示迭代成果，收集反馈，确认验收结果 | 全体成员、PO/用户 |
| 迭代回顾会议 | 迭代评审结束后1个工作日内 | 1小时左右 | 总结迭代中的优点与不足，提出3-5条可落地的改进措施 | 全体成员 |
| 临时会议 | 遇紧急问题时 | 按需控制，不超过30分钟 | 聚焦问题解决，避免无关讨论 | 相关成员 |

### 5.2 沟通工具与渠道

- 即时沟通：采用微信工作群作为日常沟通工具，用于同步“接口开发完成”等紧急信息、协调跨角色任务衔接；

- 文档协作：使用U+平台存储项目文档、华为CodeArts托管代码，设置“可编辑”权限确保版本同步，每完成一个功能模块及时提交代码并撰写更新日志，确保可追溯；

- 进度可视化：通过华为CodeArts看板实时更新任务状态（待办、进行中、已完成、阻塞），每个任务卡片标注负责人与预计完成时间，确保进度透明。

## 六、迭代管理规范

### 6.1 迭代周期与规划

- 迭代周期：根据客户要求，整体项目分为3轮迭代，每轮迭代周期为3周，第一轮（2025.12.15-2026.1.4）、第二轮（2026.1.5-2026.1.25）、第三轮（2026.1.26-2026.2.14），具体时间节点见开发计划；

- 任务估算：采用“故事点”或“小时数”进行任务工作量估算，经开发团队共同讨论确定以故事点作为工作量估算单位；

- 迭代目标：每轮迭代需明确可衡量的目标，第一轮“完成最小可行生产闭环（MVP Core）”、第二轮“完善供应链与数据管理”、第三轮“高级功能与优化”，避免目标模糊。

### 6.2 开发与交付规范

- 代码规范：统一采用驼峰命名规则、前端语义化标签命名，后端接口以“/api/功能模块/操作”格式命名，提交代码前需进行本地单元测试，避免“变量名模糊”“未处理异常”等低级错误；

- 交付物要求：每轮迭代交付物需包含可运行的程序包、轻量测试报告、简易用户操作说明，确保“可演示、可使用”；

- 变更管理：迭代期间若需变更需求，需经PO评估优先级，团队讨论影响后决定是否纳入当前迭代，优先考虑放回产品待办列表，待后续规划时放到下一轮冲刺中，避免频繁变更。

### 6.3 风险与问题处理

- 风险预判：迭代规划阶段同步识别潜在风险，如“数据库连接技术不熟悉”“迭代周期内有元旦假期”等，制定“提前1周学习数据库技术”“假期前完成核心任务”等应对方案；

- 问题上报：成员遇到无法独立解决的问题时，需在当日站会或即时沟通中上报，由SM协调解决；

- 记录跟踪：建立“风险与问题跟踪表”，记录问题描述、处理责任人、解决进度及结果，确保闭环。

## 七、团队成长与改进机制

### 7.1 能力提升

- 知识分享：迭代间隙安排每周三下午16:00-16:20的小分享，内容包括“微服务框架数据传输加密技巧”“仓库分支管理方法”等敏捷工具使用、技术难点解决方案；

- 角色轮换：若实验周期允许，可在后续迭代中尝试角色轮换（如PO与SM轮换），培养成员综合能力。

### 7.2 持续改进

- 改进落地：迭代回顾会议提出的改进措施，需明确责任人与完成时间，纳入下一轮迭代待办列表；

- 章程修订：每轮迭代结束后，团队可根据实际运作情况，共同讨论修订本章程，确保章程贴合团队需求。

## 八、附则

- 本章程自团队全体成员签字确认之日起生效；

- 本章程未尽事宜，由团队全体成员共同协商决定；

- 本章程最终解释权归本敏捷开发团队所有。

### 团队成员确认签字

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品负责人（PO） | 张伟 | 张伟 | 2025.12.10 |
| 敏捷教练（SM） | 李静 | 李静 | 2025.12.10 |
| 开发团队成员1 | 王强 | 王强 | 2025.12.10 |
| 开发团队成员2 | 刘婷 | 刘婷 | 2025.12.10 |
| 开发团队成员3 | 陈明 | 陈明 | 2025.12.10 |
| 开发团队成员4 | 赵燕 | 赵燕 | 2025.12.10 |
| 开发团队成员5 | 孙涛 | 孙涛 | 2025.12.10 |