制造执行系统（MES）V1.1.0 版用户故事需求评审记录

- 评审基本信息

| 项目名称 | 西安优加制造执行系统（MES） | 文档名称 | 用户故事文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档版本 | V1.1.0 | 评审日期 | 2026/1/6 |
| 评审目的 | 验证用户故事的业务准确性、技术可行性、依赖完整性，确认是否满足开发与验收要求 | 评审类型 | 正式评审（迭代交付前） |
| 评审人员 | 产品负责人、技术负责人、开发负责人、测试负责人、生产业务代表、采购业务代表、仓库业务代表、工艺工程师代表、设备管理员代表 | 记录人 | 文档管理员 |

二、评审范围

本次评审覆盖文档中全部 8 个模块、133 个用户故事，包括：

- 首页及通用（HM）：5 个故事

- 系统管理（SM）：28 个故事

- 基础数据（BD）：32 个故事

- 设备管理（EQ）：8 个故事

- 仓库管理（WH）：11 个故事

- 销售管理（SL）：11 个故事

- 采购管理（PO）：10 个故事

- 生产管理（PM）：28 个故事

三、评审内容及验证意见

3.1 业务准确性验证

| 模块 | 验证内容 | 验证意见 |
| --- | --- | --- |
| 全模块 | 用户故事角色与业务场景匹配度 | 准确。所有故事的业务角色（如系统管理员、仓管员、工艺工程师、生产操作工等）与功能需求、价值诉求高度匹配，符合制造企业实际业务分工 |
| 全模块 | 功能需求与业务痛点对齐度 | 准确。核心流程（基础数据维护→采购→生产→仓库→质量→设备→销售）全面覆盖企业生产管理核心痛点，无冗余或缺失功能，实现业务闭环 |
| 基础数据模块 | 基础数据项完整性 | 准确。物料、客户、供应商、BOM、编码规则等核心基础数据的字段配置（如物料编码、分类、计量单位）满足业务数据标准化需求，支持后续全流程关联 |
| 生产管理模块 | 生产流程逻辑合理性 | 准确。工序路线→生产排产→工单管理→报工→质检→完工入库的流程符合离散制造企业生产执行逻辑，无流程断点，支持工单暂停、强制关闭等异常场景处理 |
| 仓库管理模块 | 库存流转逻辑准确性 | 准确。采购入库、生产领料、完工入库、销售出库的库存变动逻辑闭环，支持实时库存查询与数据导出，符合仓库实际操作流程 |
| 销售 / 采购模块 | 订单流转关联性 | 准确。销售订单与生产工单、采购订单与入库单的关联逻辑清晰，支持按订单追溯全流程数据，满足业务协同需求 |

3.2 技术可行性验证

| 模块 | 验证内容 | 验证意见 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理模块 | 权限管控与树形结构实现 | 可行。用户、角色、菜单的精细化权限管控技术方案成熟，部门、物料分类等树形结构支持 3-4 层级限制，性能无压力 |
| 基础数据模块 | BOM 层级结构与编码规则生成 | 可行。物料 BOM 支持多级子物料关联，编码规则支持自定义格式，基于现有技术可实现自动生成，无复杂算法依赖 |
| 生产管理模块 | 工序排产与报工联动 | 可行。生产工单与工序路线、工位的关联逻辑清晰，报工数据实时同步至工单进度，技术落地路径明确，开发难度中等 |
| 仓库管理模块 | 即时库存实时同步与数据导出 | 可行。通过数据库触发器或缓存机制实现实时库存更新，延迟≤5 秒的要求可满足，数据导出功能支持多条件筛选，技术方案成熟 |
| 全模块 | 依赖关系技术实现 | 可行。所有依赖均为 “先实现基础功能，再实现关联功能”，无循环依赖，如生产工单依赖工序路线、领料单依赖生产工单等，依赖链条清晰 |
| 全模块 | 非功能需求达标可行性 | 可行。系统核心功能响应时间≤3 秒、支持 50 名用户同时在线等非功能目标，基于常规技术架构可实现，无技术瓶颈 |

3.3 文档规范性验证

| 验证内容 | 验证意见 |
| --- | --- |
| 用户故事 ID 规范性 | 合规。用户故事 ID 按模块前缀（如 MES-HM、MES-SM）+ 序号命名，格式统一、唯一，无重复或缺失编号 |
| 依赖关系准确性 | 合规。所有故事的依赖 ID 均对应文档中存在的故事，无 “引用不存在 ID” 或 “引用错误 ID” 问题，依赖描述清晰 |
| 验收标准可测试性 | 合规。验收标准均为可量化、可执行的判定条件（如必填项校验、唯一性校验、状态流转规则、数据格式校验等），覆盖正常、边界、异常场景，可直接转化为测试用例 |
| 故事点估算合理性 | 合理。按斐波那契数列（1、2、3、5、8）估算，跨模块复杂功能（如生产领料单新增、工序排产）故事点 3-5，单模块简单功能（如角色查询、数据字典查询）故事点 1-2，与功能复杂度匹配 |

- 问题记录及跟踪

| 问题编号 | 问题描述 | 问题类型 | 处理状态 | 处理措施 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRB-001 | 系统管理模块 “角色信息修改” 原 ID 缺失序号（MES-SM-7），格式不统一 | 文档规范性 | 已关闭 | 修正为统一格式 MES-SM-07 | 验证通过 |
| PRB-002 | 仓库管理模块 “生产领料单新增” 验收标准未明确领料单号生成格式 | 需求完整性 | 已关闭 | 补充 “领料单号自动生成（格式：WH-MR - 日期 - 6 位序号），支持唯一性校验” | 验证通过 |
| PRB-003 | 基础数据模块 “物料 BOM 修改” 未明确已关联生产工单时的处理规则 | 需求完整性 | 已关闭 | 补充 “已关联生产工单的 BOM 需先作废当前版本，再新增新版本替代” 的验收标准 | 验证通过 |
| PRB-004 | 生产管理模块 “报工抽检” 未明确不合格品处理方式关联逻辑 | 需求完整性 | 已关闭 | 补充 “质检记录支持关联不合格品的处理方式（返工 / 报废）” 的功能需求与验收标准 | 验证通过 |
| PRB-005 | 部分故事备注信息未明确编码格式建议（如客户编码、设备编码） | 文档完整性 | 已关闭 | 补充各基础数据编码格式建议，统一规范编码规则 | 验证通过 |

五、评审结论

核心结论：本次评审的 V1.1.0 版用户故事文档，业务准确性、技术可行性、文档规范性均符合要求，无致命问题，无遗留风险，可作为开发、测试、验收的正式依据。

交付建议：文档无需重大修改，可直接下发至研发团队启动迭代开发；后续迭代中需同步维护文档版本记录与评审记录，确保版本追溯性。

后续关注：建议开发阶段重点验证跨模块依赖功能的联动效果（如生产工单与领料单、报工单的关联，库存数据与订单的同步）；测试阶段重点覆盖验收标准中的异常场景（如库存不足、数据重复、权限校验失败等）；上线前重点验证非功能目标（如响应时间、并发用户数、数据存储周期）是否达标。

六、签字确认

| 角色 | 签字 | 日期 | 意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品负责人 | 张伟 | 2026/1/6 | 同意评审结论 |
| 技术负责人 | 王强 | 2026/1/6 | 同意评审结论，技术方案可行 |
| 开发负责人 | 刘婷 | 2026/1/6 | 同意评审结论，可启动开发 |
| 测试负责人 | 赵燕 | 2026/1/6 | 同意评审结论，验收标准可转化为测试用例 |
| 生产业务代表 | 李明 | 2026/1/6 | 同意评审结论，符合生产业务实际需求 |
| 采购业务代表 | 陈红 | 2026/1/6 | 同意评审结论，采购流程逻辑清晰 |
| 仓库业务代表 | 周晓 | 2026/1/6 | 同意评审结论，库存管理功能满足实际操作需求 |
| 工艺工程师代表 | 吴磊 | 2026/1/6 | 同意评审结论，工序与 BOM 管理符合工艺要求 |