制造执行系统（MES）

冲刺待办列表（Sprint Backlog）

迭代2冲刺规划基线

西北工业大学 软件学院

2026年1月

目 录

1. 前言	3

1.1. 编写目的	3

1.2. 适用范围	3

1.3. 文档负责单位	3

1.4. 术语和符号说明	3

1.5. 文档信息	4

1.6. 维护记录	4

2. 冲刺待办列表	5

3. 分工规则与风险管控	12

3.1. 分工规则说明	12

3.2. 风险管控	12

- 前言

  - 编写目的

本文档旨在明确制造执行系统（MES）迭代2的冲刺目标、待办任务范围、执行标准及分工要求，为项目团队提供清晰的工作指引，确保迭代2各项基础功能按时、按质交付，搭建起系统核心框架，为后续迭代的业务流程开发奠定基础。

  - 适用范围

本文档适用于西安优加青软数字技术有限公司MES项目团队全体成员、项目管理人员、测试人员及相关业务对接人员，作为迭代2冲刺阶段的工作执行与进度跟踪依据。

  - 文档负责单位

文档由西安优加青软数字技术有限公司技术支持部牵头起草、维护与更新，负责文档内容的准确性、完整性及版本管控，同步至项目相关方。

  - 术语和符号说明

术语与符号说明

| 术语/符号 | 说明 |
| --- | --- |
| MES | 制造执行系统（Manufacturing Execution System），用于实现生产过程管理与管控的核心系统 |
| Sprint Backlog | 冲刺待办列表，指迭代周期内需要完成的所有任务清单 |
| 用户故事 | 描述用户对系统功能的需求场景，明确功能价值与验收标准 |
| 故事点 | 用于衡量用户故事或任务开发工作量的相对估算单位 |
| 迭代 | 项目开发的固定周期，本项目每迭代周期为3周，聚焦特定目标交付 |

  - 文档信息

| 项目名称 | 西安优加制造执行系统（MES） | 文档版本 | V1.1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目周期 | 9周（3次迭代，每次3周） | 编制日期 | 2026 年 1 月 6 日 |
| 编制人 | 王强（团队代表） | 审批人 | 张伟（产品负责人） |
| 适用范围 | 项目团队全体成员、管理领导 | 文档用途 | 迭代2冲刺任务分配、执行与验收依据 |
| 迭代目标 | 完成基础数据补全、设备管理、仓库基础功能及采购 - 销售全流程闭环，实现供应链业务链路打通 | 迭代时间范围 | 2026 年 1 月 6 日 - 2026 年 1 月 26 日（共 3 周，15工作日） |
| 迭代故事点总和 | 91 | 核心交付物 | 可运行的基础数据补全功能、设备管理功能、仓库基础功能、采购 - 销售全流程功能，及对应测试报告、设计文档、接口文档 |

  - 维护记录

| 版本号 | 修订日期 | 修改人 | 审核人 | 修改内容概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.1.0 | 2026-1-6 | 王强 | 李静 | 初始版本发布，完成文档核心内容编制，明确迭代2 待办任务、分工及风险管控要求 |

- 冲刺待办列表

| 待办项ID | 用户故事ID | 所属模块 | 待办项标题 | 优先级 | 故事点 | 依赖关系 | 验收标准要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-BD-017 | MES-BD-17 | 基础数据（BD） | 物料分类新增 | 高 | 3 | 无（根分类）；非根分类依赖上级分类的新增功能 | 1. 编码重复提示；2. 同一上级分类下名称唯一；3. 名称、编码为必填项；4. 保存后树形结构同步显示；5. 操作有日志记录 | 分类编码建议采用 “MATC + 层级 + 序号” 格式 |
| PB-BD-018 | MES-BD-18 | 基础数据（BD） | 物料分类查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-BD-17 物料分类新增功能 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 按上级分类筛选；3. 树形结构展示，支持展开 / 折叠；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按排序序号排序 | 点击分类名称可查看物料列表 |
| PB-BD-019 | MES-BD-19 | 基础数据（BD） | 物料分类修改 | 中 | 2 | 依赖 MES-BD-17 物料分类新增功能 | 1. 编码不可修改；2. 同一上级分类下名称唯一；3. 已关联物料的不可调整上级分类；4. 保存后树形结构同步更新；5. 操作有日志记录 | 排序序号越小，展示越靠前 |
| PB-BD-020 | MES-BD-20 | 基础数据（BD） | 物料分类删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-BD-17 物料分类新增功能 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 含子分类或关联物料的禁止删除；3. 删除后树形结构不再显示；4. 操作有日志记录；5. 仅空分类可删除 | 建议删除前确认无关联数据 |
| PB-BD-021 | MES-BD-21 | 基础数据（BD） | 物料信息新增 | 高 | 3 | 依赖 MES-BD-17 物料分类新增、MES-BD-05 计量单位新增功能 | 1. 必填项为空提示；2. 编码唯一；3. 计量单位需有效；4. 保存后列表同步显示；5. 操作有日志记录 | 物料编码建议采用 “分类编码 + 6 位序号” 格式 |
| PB-BD-022 | MES-BD-22 | 基础数据（BD） | 物料信息查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-BD-21 物料信息新增功能 | 1. 编码精确匹配，名称 / 规格模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按编码排序 | 支持导出物料列表（Excel 格式） |
| PB-BD-023 | MES-BD-23 | 基础数据（BD） | 物料信息修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-BD-21 物料信息新增功能 | 1. 编码、名称不可修改；2. 计量单位需有效；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 禁用时弹出确认提示 | 已关联业务单据的物料禁用前需确认影响 |
| PB-BD-024 | MES-BD-24 | 基础数据（BD） | 物料信息删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-BD-21 物料信息新增功能 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 已关联业务单据的禁止删除；3. 仅禁用状态可删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 建议删除前备份物料信息 |
| PB-BD-025 | MES-BD-25 | 基础数据（BD） | 物料 BOM 新增 | 高 | 3 | 依赖 MES-BD-21 物料信息新增功能 | 1. 必填项为空提示；2. 同一父物料 + 版本号唯一；3. 用量比例 > 0；4. 父 / 子物料需有效；5. 保存后列表同步显示 | BOM 版本号建议采用 “V+X.Y.Z” 格式 |
| PB-BD-026 | MES-BD-26 | 基础数据（BD） | 物料 BOM 查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-BD-25 物料 BOM 新增功能 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 按版本号筛选，默认最新生效版本；3. 展示核心字段；4. 支持层级展开 / 折叠；5. 无结果提示对应信息 | 支持导出 BOM 查询结果（Excel 格式） |
| PB-BD-027 | MES-BD-27 | 基础数据（BD） | 物料 BOM 修改 | 中 | 2 | 依赖 MES-BD-25 物料 BOM 新增功能 | 1. 仅启用且未关联工单的可修改；2. 子物料需有效；3. 用量比例 > 0；4. 修改后同步更新，有日志记录；5. 同一父物料 + 版本号唯一 | 已关联工单的 BOM 需作废后新增新版本 |
| PB-BD-028 | MES-BD-28 | 基础数据（BD） | 物料 BOM 删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-BD-25 物料 BOM 新增功能 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 已关联工单的禁止删除；3. 仅禁用状态可删除；4. 删除后不再显示，有日志记录；5. 父物料仅存此版本时禁止删除 | 建议删除前备份 BOM 数据 |
| PB-EQ-001 | MES-EQ-01 | 设备管理（EQ） | 设备信息新增 | 高 | 3 | 依赖 MES-BD-13 工位信息新增功能 | 1. 必填项为空提示；2. 编码唯一；3. 关联工位需有效；4. 保存后列表同步显示；5. 操作有日志记录 | 设备编码建议采用 “EQ+6 位序号” 格式 |
| PB-EQ-002 | MES-EQ-02 | 设备管理（EQ） | 设备信息查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-EQ-01 设备信息新增功能 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按编码排序 | 支持导出设备列表（Excel 格式） |
| PB-EQ-003 | MES-EQ-03 | 设备管理（EQ） | 设备信息修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-EQ-01 设备信息新增功能 | 1. 编码、名称不可修改；2. 关联工位需有效；3. 报废时弹出确认提示；4. 保存后同步更新；5. 操作有日志记录 | 已关联巡检计划的设备报废前需终止计划 |
| PB-EQ-004 | MES-EQ-04 | 设备管理（EQ） | 设备信息删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-EQ-01 设备信息新增功能 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 已关联业务记录的禁止删除；3. 仅报废状态可删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 建议删除前备份设备信息 |
| PB-EQ-005 | MES-EQ-05 | 设备管理（EQ） | 设备巡检计划新增 | 高 | 3 | 依赖 MES-EQ-01 设备信息新增功能 | 1. 必填项为空提示；2. 同一设备 + 频率唯一；3. 巡检时间格式正确；4. 至少选择 1 个点检项目；5. 保存后列表同步显示 | 支持按设备批量创建计划 |
| PB-EQ-006 | MES-EQ-06 | 设备管理（EQ） | 设备巡检计划查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-EQ-05 设备巡检计划新增功能 | 1. 名称 / 设备名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 点击名称查看详情及执行记录；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按创建时间排序 | 支持导出计划及执行记录（Excel 格式） |
| PB-EQ-007 | MES-EQ-07 | 设备管理（EQ） | 设备巡检计划修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-EQ-05 设备巡检计划新增功能 | 1. 已执行的计划禁止修改；2. 频率修改后执行周期同步更新；3. 点检项目至少保留 1 项；4. 保存后同步更新；5. 操作有日志记录 | 已启用的计划修改后需重新确认执行时间 |
| PB-EQ-008 | MES-EQ-08 | 设备管理（EQ） | 设备巡检计划删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-EQ-05 设备巡检计划新增功能 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 已执行的计划禁止删除；3. 仅未执行 / 禁用状态可删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 删除不影响已生成的执行记录 |
| PB-WH-001 | MES-WH-01 | 仓库管理（WH） | 仓库信息新增 | 高 | 3 | 依赖 MES-SM-09 用户信息新增功能 | 1. 必填项为空提示；2. 编码唯一；3. 负责人需有效；4. 保存后列表同步显示；5. 操作有日志记录 | 仓库编码建议采用 “WH + 类型缩写 + 4 位序号” 格式 |
| PB-WH-002 | MES-WH-02 | 仓库管理（WH） | 仓库信息查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-WH-01 仓库信息新增功能 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按编码排序 | 支持导出仓库列表（Excel 格式） |
| PB-WH-003 | MES-WH-03 | 仓库管理（WH） | 仓库信息修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-WH-01 仓库信息新增功能 | 1. 编码、名称不可修改；2. 负责人需有效；3. 禁用时弹出确认提示；4. 保存后同步更新；5. 操作有日志记录 | 已关联库存的仓库禁用前需转移库存 |
| PB-WH-004 | MES-WH-04 | 仓库管理（WH） | 仓库信息删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-WH-01 仓库信息新增功能 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 已关联库存的禁止删除；3. 仅禁用状态可删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 建议删除前备份关联历史数据 |
| PB-WH-005 | MES-WH-05 | 仓库管理（WH） | 即时库存查询 | 高 | 5 | 依赖 MES-BD-21 物料信息新增、MES-WH-01 仓库信息新增功能 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 按仓库筛选；3. 展示核心字段；4. 数据同步延迟≤5 秒；5. 无结果提示对应信息 | 支持按实时数量排序 |
| PB-WH-006 | MES-WH-06 | 仓库管理（WH） | 库存数据导出 | 中 | 2 | 依赖 MES-WH-05 即时库存查询功能 | 1. 支持多条件筛选导出；2. 导出字段含核心信息；3. 文件名格式规范；4. 单次导出≤1000 条；5. 操作有日志记录 | 导出文件可直接用于线下盘点核对 |
| PB-SL-001 | MES-SL-01 | 销售管理（SL） | 销售订单新增 | 高 | 3 | 依赖 MES-BD-29 客户信息新增、MES-BD-21 物料信息新增功能 | 1. 必填项为空提示；2. 客户、产品需有效；3. 订单号自动生成且唯一；4. 提交后状态为 “待排产”，草稿状态为 “草稿”；5. 操作有日志记录 | 产品单价支持自动关联基准价或手动调整 |
| PB-SL-002 | MES-SL-02 | 销售管理（SL） | 销售订单查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-SL-01 销售订单新增功能 | 1. 订单号精确匹配，客户名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 点击订单号查看明细；5. 无结果提示对应信息 | 支持按下单时间排序 |
| PB-SL-003 | MES-SL-03 | 销售管理（SL） | 销售订单修改 | 中 | 2 | 依赖 MES-SL-01 销售订单新增功能 | 1. 已排产 / 已出库的禁止修改；2. 数量≥1；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 客户需有效 | 已提交的 “待排产” 订单修改后需重新确认状态 |
| PB-SL-004 | MES-SL-04 | 销售管理（SL） | 销售订单删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-SL-01 销售订单新增功能 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 非草稿状态禁止删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 已关联排产的需先取消关联 | 建议删除前确认无需使用 |
| PB-SL-005 | MES-SL-05 | 销售管理（SL） | 销售订单导出 | 中 | 2 | 依赖 MES-SL-02 销售订单查询功能 | 1. 支持多条件筛选导出；2. 导出字段含核心信息；3. 文件名格式规范；4. 单次导出≤2000 条；5. 操作有日志记录 | 导出文件可直接用于客户对账 |
| PB-SL-007 | MES-SL-07 | 销售管理（SL） | 销售出库操作 | 高 | 2 | 依赖 MES-SL-01 销售订单新增、MES-WH-01 仓库信息新增、MES-WH-05 即时库存查询功能 | 1. 仅已排产且库存≥订单数量可出库；2. 出库数量≤订单数量及库存；3. 提交后状态更新并扣减库存；4. 物流单号必填；5. 操作有日志记录 | 支持打印出库单作为发货凭证 |
| PB-SL-008 | MES-SL-08 | 销售管理（SL） | 销售出库单新增 | 中 | 3 | 依赖 MES-BD-29 客户信息新增、MES-WH-01 仓库信息新增、MES-BD-21 物料信息新增功能 | 1. 必填项为空提示；2. 仅支持成品物料出库；3. 出库数量≤库存；4. 出库单号自动生成且唯一；5. 操作有日志记录 | 无订单出库需填写出库原因 |
| PB-SL-009 | MES-SL-09 | 销售管理（SL） | 销售出库单查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-SL-08 销售出库单新增功能 | 1. 单号精确匹配，客户名称 / 物流单号模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 点击单号查看明细；5. 无结果提示对应信息 | 支持按出库时间排序 |
| PB-SL-010 | MES-SL-10 | 销售管理（SL） | 销售出库单修改 | 中 | 2 | 依赖 MES-SL-08 销售出库单新增功能 | 1. 仅草稿状态可修改；2. 出库数量≤库存；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 客户需有效 | 已提交的需先撤回 |
| PB-SL-011 | MES-SL-11 | 销售管理（SL） | 销售出库单删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-SL-08 销售出库单新增功能 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 非草稿状态禁止删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 不影响实际库存 | 建议删除前确认无需使用 |
| PB-PO-001 | MES-PO-01 | 采购管理（PO） | 采购订单新增 | 高 | 3 | 依赖 MES-BD-01 供应商信息新增、MES-BD-21 物料信息新增功能 | 1. 必填项为空提示；2. 供应商、物料需有效；3. 订单号自动生成且唯一；4. 提交后状态为 “待审核”，草稿状态为 “草稿”；5. 操作有日志记录 | 物料单价支持自动关联报价或手动调整 |
| PB-PO-002 | MES-PO-02 | 采购管理（PO） | 采购订单查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-PO-01 采购订单新增功能 | 1. 订单号精确匹配，供应商名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 点击订单号查看明细；5. 无结果提示对应信息 | 支持按下单时间排序 |
| PB-PO-003 | MES-PO-03 | 采购管理（PO） | 采购订单修改 | 中 | 2 | 依赖 MES-PO-01 采购订单新增功能 | 1. 已审核 / 已入库的禁止修改；2. 数量≥1；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 供应商需有效 | 已提交的 “待审核” 订单修改后需重新提交审核 |
| PB-PO-004 | MES-PO-04 | 采购管理（PO） | 采购订单删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-PO-01 采购订单新增功能 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 非草稿状态禁止删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 已关联报价的需先取消关联 | 建议删除前确认无需使用 |
| PB-PO-005 | MES-PO-05 | 采购管理（PO） | 采购订单审核 | 高 | 2 | 依赖 MES-PO-01 采购订单新增功能 | 1. 仅待审核状态可审核；2. 审核通过后状态更新为 “已审核”；3. 审核不通过需填写原因；4. 操作有日志记录；5. 审核通过后不可修改 / 删除 | 支持打印订单作为下单凭证 |
| PB-PO-006 | MES-PO-06 | 采购管理（PO） | 采购入库操作 | 高 | 3 | 依赖 MES-PO-05 采购订单审核、MES-WH-01 仓库信息新增、MES-WH-05 即时库存查询功能 | 1. 仅已审核状态可入库；2. 入库数量≤订单数量；3. 提交后状态更新并增加库存；4. 入库仓库需有效；5. 操作有日志记录 | 支持打印入库单作为记账凭证 |
| PB-PO-007 | MES-PO-07 | 采购管理（PO） | 采购入库单新增 | 中 | 3 | 依赖 MES-BD-01 供应商信息新增、MES-WH-01 仓库信息新增、MES-BD-21 物料信息新增功能 | 1. 必填项为空提示；2. 物料需有效；3. 入库单号自动生成且唯一；4. 保存后状态为 “草稿”；5. 操作有日志记录 | 入库原因支持预设选项 |
| PB-PO-008 | MES-PO-08 | 采购管理（PO） | 采购入库单查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-PO-07 采购入库单新增功能 | 1. 单号精确匹配，供应商名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 点击单号查看明细；5. 无结果提示对应信息 | 支持按入库时间排序 |
| PB-PO-009 | MES-PO-09 | 采购管理（PO） | 采购入库单修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-PO-07 采购入库单新增功能 | 1. 仅草稿状态可修改；2. 数量≥1；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 供应商需有效 | 已提交的需先撤回 |
| PB-PO-010 | MES-PO-10 | 采购管理（PO） | 采购入库单删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-PO-07 采购入库单新增功能 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 非草稿状态禁止删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 不影响实际库存 | 建议删除前确认无需使用 |

- 分工规则与风险管控

  - 分工规则说明

- 项目团队成员均为 T 型人才，具备系统开发所需全技能，结合个人擅长方向认领任务，王强侧重后端业务逻辑与接口开发，刘婷侧重前端界面交互与可视化实现，陈明侧重数据库架构设计与脚本开发，孙涛负责界面视觉规范与交互原型设计，赵燕负责功能测试与缺陷跟踪。

- 敏捷教练李静负责组织迭代规划会、每日站会、迭代评审会及迭代回顾会，统筹协调任务推进，跟踪并解决团队障碍。

- 产品负责人张伟负责需求澄清、优先级确认及迭代成果验收，不参与具体开发工作。

- 团队成员需每日同步任务进度与问题，跨模块任务协作需提前沟通，确保功能衔接顺畅。

- 所有交付物需符合项目规范，包括代码、设计文档、接口文档、测试用例等，由对应负责人提交，敏捷教练统筹归档。

  - 风险管控

- 依赖风险：部分任务存在依赖关系，前置任务负责人需优先保障进度，每日站会同步依赖任务状态，避免后续任务阻塞；若依赖条件未达成，由敏捷教练协调资源解决。

- 需求理解偏差风险：任务执行前，团队成员需与产品负责人确认需求细节，关键功能可通过原型评审、需求宣讲等方式统一认知，减少返工。

- 进度滞后风险：按任务复杂度拆分工作包，设定关键时间节点，每周跟踪任务完成情况；若出现进度偏差，及时分析原因，通过增加协作支持、调整任务优先级等方式弥补。

- 质量风险：开发过程中遵循编码规范，QA 同步介入进行冒烟测试与过程性测试，及时发现并跟踪缺陷修复，确保交付功能符合验收标准。

- 沟通风险：建立即时沟通渠道，重要信息通过会议纪要、文档同步等方式留存，确保团队成员及相关方信息一致。