制造执行系统（MES）迭代2

测试报告

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2026年1月19日

- 测试基本信息

| 项目名称 | 制造执行系统（MES） | 迭代版本 | 迭代2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试周期 | 2026年1月8日-2026年1月18日 | 测试类型 | 功能测试、兼容性测试（轻量）、回归测试、验收测试 |
| 测试环境 | 操作系统：Windows 10/11； 浏览器：Chrome 120.0、Edge 119.0； 数据库：MySQL 8.0 |  |  |
| 测试依据 | - 迭代2轻量测试用例集； - 迭代2冲刺待办列表； - 迭代2核心功能验收标准； - 迭代1测试报告（回归测试依据） |  |  |
| 测试负责人 | 赵燕 | 测试人员 | 赵燕、王强 |
| 整体测试结论 | 迭代2核心交付物（2项迭代1遗留功能+1项新增功能）均通过轻量测试，累计发现3项缺陷（中优先级2项、低优先级1项），均已修复并验证通过，修复率100%；回归测试无复现缺陷，整体测试合格，支持迭代2验收交付 |  |  |

## 二、测试范围与测试用例执行情况

### （一）测试范围

本次测试聚焦迭代2已交付核心功能，同步开展迭代1核心功能回归测试，未涉及未规划功能，具体范围如下：

- 功能测试：迭代1遗留（系统参数修改、系统参数删除）、迭代2新增（物料分类新增）；

- 回归测试：迭代1已交付核心功能（部门管理、角色权限分配、系统参数新增等），验证无新增缺陷；

- 兼容性测试：核心功能在指定浏览器（Chrome、Edge）下的正常运行验证；

- 文档测试：迭代2测试报告、操作手册（补充版）的完整性、准确性校验。

### （二）测试用例执行明细

| 测试模块 | 测试用例总数（条） | 执行数（条） | 通过数（条） | 失败数（条） | 通过率 | 未执行说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统管理（SM）- 遗留功能 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100% | - | 覆盖参数修改/删除核心场景 |
| 基础数据（BD）- 新增功能 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | - | 覆盖物料分类新增校验场景 |
| 迭代1核心功能回归 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100% | - | 抽样覆盖系统管理/基础数据模块 |
| 兼容性测试 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | - | 验证指定浏览器运行稳定 |
| 文档测试 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | - | 校验测试报告/操作手册完整性 |
| 合计 | 25 | 25 | 25 | 0 | 100% | - | 轻量测试覆盖核心场景 |

## 三、缺陷统计与分析

### （一）缺陷总体统计

| 缺陷级别 | 发现数量（条） | 修复数量（条） | 修复率 | 关联模块 | 未修复说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高优先级（P0） | 0 | 0 | 0% | - | 无高优先级阻断性缺陷，核心功能正常运行 |
| 中优先级（P1） | 2 | 2 | 100% | 系统管理、基础数据 | 均已修复并回归验证通过，无复现情况 |
| 低优先级（P2） | 1 | 1 | 100% | 系统管理 | 优化完成，客户确认无异议 |
| 合计 | 3 | 3 | 100% | - | 无遗留缺陷，缺陷闭环管理到位 |

### （二）缺陷分布与分析

- 缺陷模块分布：系统管理模块2项（占比66.7%，均关联迭代1遗留功能），基础数据模块1项（占比33.3%，关联迭代2新增功能），与迭代2交付物重点匹配；

- 核心缺陷原因：功能性缺陷（P1）源于开发过程中忽略操作反馈与数据校验细节，优化性缺陷（P2）源于前期交互文案未充分贴合用户习惯；

- 修复验证情况：所有缺陷均在1个工作日内完成修复（中优先级当日/次日修复，低优先级当日优化），测试人员回归验证通过，无复现及衍生缺陷。

## 四、测试结论

- 功能测试结论：迭代2交付的3项核心功能（系统参数修改、系统参数删除、物料分类新增）均通过轻量测试用例验证，功能运行正常，符合需求规格及验收标准；

- 回归测试结论：迭代1已交付核心功能抽样回归测试无异常，未发现新增缺陷，系统基础框架运行稳定；

- 兼容性测试结论：核心功能在指定浏览器（Chrome 120.0、Edge 119.0）下运行稳定，无兼容性问题，适配用户日常操作环境；

- 文档测试结论：迭代2交付的测试报告、操作手册（补充版）内容完整、准确，符合轻量交付及用户使用要求；

- 整体结论：迭代2核心交付物测试合格，缺陷全部修复闭环，回归验证无异常，满足迭代2验收交付条件，同意通过测试。

## 五、后续测试建议

- 后续迭代测试：重点覆盖新增业务功能（如生产相关模块），同步扩大回归测试范围，确保全流程功能兼容性与稳定性；

- 细节优化：加强功能开发阶段的操作反馈、数据校验细节管控，提前规避同类功能性缺陷；

- 交互适配：前期联合客户梳理核心操作的交互文案与弹窗提示，提前优化用户体验，减少验收阶段优化性缺陷；

- 文档同步：测试过程中同步校验用户操作手册，确保文档描述与功能实际运行情况一致，提升用户使用便捷性；

- 风险防控：针对跨模块关联功能，提前梳理依赖关系，测试阶段重点开展集成测试，规避数据交互风险。

## 六、签字确认

| 测试负责人签字 | __________ （赵燕） | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发负责人签字 | __________ （王强） | 日期 |  |
| 产品负责人签字 | __________ （张伟） | 日期 |  |
| 客户方确认签字 | __________ | 日期 |  |

备注：

- 本报告为迭代2轻量测试的正式结论依据，同步归档至项目文件夹；

- 后续迭代测试将基于本报告及迭代需求，编制专项测试用例及测试报告，持续优化测试流程。