制造执行系统（MES）迭代2

障碍清单

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2026年1月20日

## 一、基础信息

| 项目名称 | 制造执行系统（MES） | 所属迭代 | 迭代2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 障碍管理负责人 | 李静（敏捷教练） | 管理周期 | 2026年1月6日-2026年1月26日 |
| 障碍定义范围 | 迭代2开发、测试、验收全流程中出现的功能阻塞、缺陷问题、进度卡点等影响交付的各类障碍 |  |  |
| 整体障碍结论 | 迭代2共记录障碍5项（功能阻塞2项、缺陷类障碍3项），所有障碍均在1个工作日内响应并解决，解决率100%，无遗留障碍，未对迭代2验收交付造成影响，障碍管控有效 |  |  |

## 二、障碍总体统计

| 障碍类型 | 障碍级别 | 数量（条） | 解决数量（条） | 解决率 | 发现阶段 | 平均解决时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能阻塞 | 一般阻塞 | 2 | 2 | 100% | 测试阶段、开发阶段 | 4小时 |
| 缺陷类障碍 | 中优先级（P1） | 2 | 2 | 100% | 冒烟测试、集成测试 | 6小时 |
|  | 低优先级（P2） | 1 | 1 | 100% | 初步验收阶段 | 2小时 |
| 合计 |  | 5 | 5 | 100% | - | 4小时 |

## 三、障碍明细清单

| 障碍编号 | 障碍类型 | 关联功能/交付物 | 障碍描述 | 级别 | 发现时间 | 发现人 | 责任人 | 解决时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBS-ITER2-001 | 功能阻塞 | 系统参数修改（D-F-052） | 系统参数修改功能冒烟测试发现中优先级缺陷（DEF-ITER2-001），需优先修复，否则影响后续测试与联调进度 | 一般阻塞 | 2026-01-08 | 赵燕 | 王强 | 2026-01-08 | 已解决 |
| OBS-ITER2-002 | 缺陷类障碍 | 系统参数修改（D-F-052） | 修改非核心参数后，未弹出“保存成功”提示，用户无法确认操作结果；且参数生效需手动刷新页面，未实现自动刷新 | P1 | 2026-01-08 | 赵燕 | 王强 | 2026-01-08 | 已解决 |
| OBS-ITER2-003 | 缺陷类障碍 | 系统参数删除（D-F-053） | 删除禁用状态参数时，确认弹窗文字表述冗长（“确定要删除该已禁用的系统参数吗？”），建议简化为“确定删除该参数？” | P2 | 2026-01-10 | 张伟 | 刘婷 | 2026-01-13 | 已解决 |
| OBS-ITER2-004 | 功能阻塞 | 物料分类新增（D-F-054） | 物料分类新增功能冒烟测试发现中优先级缺陷（DEF-ITER2-002），需优先修复，否则影响前端动态开发与联调进度 | 一般阻塞 | 2026-01-13 | 赵燕 | 王强 | 2026-01-13 | 已解决 |
| OBS-ITER2-005 | 缺陷类障碍 | 物料分类新增（D-F-054） | 同一上级分类下录入重复名称时，未弹出编码重复提示，直接允许保存，导致数据冗余 | P1 | 2026-01-13 | 赵燕 | 王强 | 2026-01-13 | 已解决 |

## 四、障碍分析与改进建议

### 4.1 障碍分布分析

- 类型分布：功能阻塞2项（占比40%），均由缺陷类障碍引发，无独立的环境、资源类阻塞；缺陷类障碍3项（占比60%），其中中优先级2项、低优先级1项，无高优先级阻断性障碍；

- 模块分布：系统管理模块2项（占比40%，关联迭代1遗留功能），基础数据模块3项（占比60%，关联迭代2新增功能），与迭代2核心交付物重点高度匹配；

- 发现阶段分布：测试阶段3项（占比60%）、初步验收阶段1项（占比20%）、开发阶段1项（占比20%），符合迭代全流程障碍发现规律，无后期集中爆发的障碍。

### 4.2 核心障碍原因

- 功能阻塞原因：核心为缺陷类障碍未提前发现，开发自测阶段未覆盖交互细节（如提示弹窗、数据校验），导致测试阶段发现缺陷后影响后续开发与联调进度；

- 缺陷类障碍原因：中优先级缺陷源于开发过程中聚焦核心业务逻辑实现，忽略用户操作反馈与数据合法性校验细节；低优先级缺陷源于前期未充分结合用户实际操作习惯梳理交互文案，导致验收阶段客户提出优化建议；

- 管理层面原因：无明确的障碍预防机制，开发前需求交底未重点强调交互细节与校验规则，开发自测标准未细化到交互层面。

### 4.3 改进建议

- 前置预防：开发前组织需求交底会，重点梳理功能交互细节（如提示弹窗、文案表述、数据校验规则），形成交互标准清单；开发自测阶段需对照自测标准与交互清单执行，确保核心细节无遗漏；

- 阻塞管控：建立障碍快速响应机制，每日站会同步障碍进度，中优先级及以上障碍当日响应、当日解决，功能阻塞需同步制定临时规避方案，减少进度影响；

- 流程优化：新增“开发自测-交叉测试”双环节，交叉测试由前端、后端、测试人员共同参与，重点覆盖交互细节与数据校验场景，提前发现潜在缺陷；

- 文档完善：后续迭代需提前编制交互标准文档，作为开发、测试、验收的统一依据，减少因认知偏差导致的缺陷与优化建议；

- 经验沉淀：将本次迭代的障碍案例（尤其是交互细节类缺陷）整理归档，作为后续迭代开发、测试的参考资料，规避同类障碍重复发生。

## 五、签字确认

| 障碍管理负责人签字 | __________ （李静） | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发负责人签字 | __________ （王强） | 日期 |  |
| 测试负责人签字 | __________ （赵燕） | 日期 |  |
| 产品负责人签字 | __________ （张伟） | 日期 |  |
| 客户方确认签字（可选） | __________ | 日期 |  |

备注：

- 本清单同步归档至项目文件夹，作为迭代2验收核心依据之一；

- 后续迭代将参照本清单建立障碍预防与管控机制，持续优化迭代交付效率。