制造执行系统（MES）迭代2

冲刺成果演示记录

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2026年1月17日

## 一、基础信息

| 项目名称 | 制造执行系统（MES） | 所属迭代 | 迭代2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 演示主题 | 迭代2冲刺核心成果验收演示 | 演示时间 | 2026年1月13日 10:00-11:00 |
| 演示地点 | 线下3号会议室+线上腾讯会议（ID：987654321） | 演示人 | 刘婷、王强 |
| 记录人 | 李静（敏捷教练） | 演示时长 | 60分钟 |
| 参与人员 | 项目组：李静、张伟（产品负责人）、赵燕、陈明；客户方：客户代表 |  |  |
| 演示目标 | - 向客户及项目组展示迭代2核心交付成果（3项核心功能）的实际运行效果； - 验证功能是否符合需求规格与验收标准； - 收集演示过程中的反馈意见，确认验收结论 |  |  |
| 演示环境 | 测试环境，已完成测试数据初始化 |  |  |

## 二、演示议程

- 演示人开场，说明演示流程与核心内容（5分钟）；

- 逐项演示迭代2核心功能，讲解功能亮点与操作流程（40分钟）；

- 参与人员提问与反馈，演示人现场答疑（10分钟）；

- 总结演示成果，初步确认验收意见（5分钟）。

## 三、核心成果演示明细

| 序号 | 演示项（功能/交付物） | 演示核心内容 | 演示效果 | 验收结论 | 备注（反馈/答疑） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统参数修改（D-F-052，遗留功能） | - 参数列表查询与筛选； - 选中参数进行编辑修改； - 保存修改并验证生效； - 操作结果提示弹窗与自动刷新功能演示。 | 功能运行稳定，参数修改操作流畅；保存成功提示清晰，参数生效无需手动刷新，符合交互要求。 | 验收通过 | 无异议，操作便捷性符合预期。 |
| 2 | 系统参数删除（D-F-053，遗留功能） | - 禁用状态参数筛选； - 选中参数发起删除操作； - 简化版确认弹窗展示； - 删除成功提示与列表更新演示。 | 仅允许删除禁用状态参数，权限校验严谨；确认弹窗文案简洁，删除操作响应及时，列表更新准确。 | 验收通过 | 客户认可弹窗文案简化优化，操作体验提升。 |
| 3 | 物料分类新增（D-F-054，新增功能） | - 新增分类表单填写（名称、编码、上级分类等）； - 同一上级分类下名称重复校验； - 表单提交与保存； - 新增分类在列表中展示验证。 | 表单校验逻辑完善，重复名称提示及时准确；新增分类保存成功，列表展示完整，数据关联无误。 | 验收通过 | 客户提问：支持批量新增吗？答疑：本次暂不支持，已纳入迭代3批量导入功能需求。 |
| 4 | 配套交付文档 | 展示迭代2测试报告、接口文档补充版、用户操作手册补充版，说明文档内容与交付成果的一致性。 | 文档内容完整、格式规范，准确记录功能细节、测试情况与操作流程，可作为后续维护依据。 | 验收通过 | 建议后续文档归档加快时效，已确认迭代结束后2个工作日内完成。 |

## 四、演示反馈与答疑汇总

### 4.1 客户方反馈与答疑

- 反馈1：3项核心功能均满足业务使用需求，操作简洁易懂，交互体验良好；

- 反馈2：认可文档交付质量，操作手册可满足后续用户培训需求；

- 提问1：物料分类及其他基础数据是否支持批量导入？答：目前仅支持逐条录入，批量导入功能已纳入迭代3需求，将重点落实；

- 提问2：参数修改/删除操作是否有日志记录？答：已内置操作日志功能，可查询操作人、操作时间、修改前后内容，后续可单独演示日志查询功能。

### 4.2 项目组内部反馈与答疑

- 反馈1（张伟）：功能演示效果符合需求规格，验收标准全部达成；

- 反馈2（赵燕）：演示过程中未发现功能异常，与测试结论一致，无遗留缺陷；

- 提问1（陈明）：物料分类数据是否与其他模块关联？答：已完成与后续物料管理模块的接口预留，数据可正常关联调用。

## 五、演示总结与最终结论

### 5.1 演示总结

本次迭代2冲刺成果演示顺利完成，共演示3项核心功能（2项遗留+1项新增）及配套交付文档，演示过程中功能运行稳定，无异常问题；所有演示项均符合需求规格说明书与验收标准，操作流程简洁易懂，交互体验良好；客户方及项目组内部对演示成果认可度高，提出的反馈意见与优化建议已记录并规划后续落实方案。

### 5.2 最终结论

迭代2冲刺核心交付成果（功能+文档）演示通过，满足客户业务需求与项目验收标准，同意进入后续冲刺评审环节，最终确认迭代2验收合格。

## 六、后续行动计划

| 行动计划 | 责任人 | 完成时间 | 关联事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整理演示记录与反馈意见，同步归档 | 李静 | 2026年1月18日 | 纳入迭代2验收归档材料 |
| 将批量导入功能纳入迭代3需求清单，完成需求梳理 | 张伟 | 2026年1月25日 | 客户反馈优化需求 |
| 组织迭代2冲刺评审会议，完成最终验收总结 | 李静 | 2026年1月20日 | 迭代2收尾工作 |
| 完成迭代2所有交付文档最终归档 | 陈明 | 2026年1月22日 | 文档管理优化要求 |

## 七、签字确认

| 演示人签字 | __________ （刘婷）、__________ （王强） | 日期 | __________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录人签字 | __________ （李静） | 日期 | __________ |
| 产品负责人签字 | __________ （张伟） | 日期 | __________ |
| 测试负责人签字 | __________ （赵燕） | 日期 | __________ |
| 客户方代表签字 | __________ | 日期 | __________ |

备注：

- 本演示记录同步归档至项目文件夹，作为迭代2验收合格的核心依据之一；

- 后续行动计划由各责任人按既定时间推进，每日站会同步进度；

- 本记录自所有相关方签字确认之日起生效，如有异议需在2026年1月14日前反馈至李静处。