制造执行系统（MES）迭代2

交付确认单

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2026年1月26日

## 一、 基础信息

| 项目名称 | 制造执行系统（MES） | 迭代版本 | 迭代2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代周期 | 2026年1月6日-2026年1月26日 | 交付日期 | 2026年1月26日 |
| 交付方 | 西安优加青软数字技术有限公司 MES项目组 | 接收方 | 【客户单位全称】（由客户填写） |
| 交付负责人 | 张伟（产品负责人/PO）、王强（开发负责人） | 接收负责人 | 【客户对接人姓名】（由客户填写） |
| 联系方式 | 交付方：【项目组联系电话】 接收方：【客户联系电话】 | 验收依据 | - 迭代2冲刺目标文档； - 迭代2冲刺成果演示记录； - 迭代2冲刺评审会议纪要； - 迭代2冲刺评审反馈表 |
| 整体验收结论 | 经双方联合核查与评审，迭代2核心交付物均满足业务需求及验收标准，1项未完成任务不影响整体验收，一致确认迭代2验收合格（最终结论以双方签字确认为准） |  |  |

## 二、 核心交付物明细

| 序号 | 交付物类别 | 计划交付内容 | 计划数量 | 实际交付情况（数量/状态） | 交付形式（存储位置/载体） | 验收情况（接收方填写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能交付物 | 1. 生产计划管理优化（编制/修改/删除/导出）；2. 库存预警功能（阈值设置/信息推送/记录查询）；3. 物料台账管理完善（新增/修改/查询）；4. 用户操作日志查询；5. 权限临时分配；6. 操作日志查询结果导出；（含其他补充功能共35项） | 35项核心功能 | 1-5项及其他30项：已完成交付，验收通过（34项）；6项：未完成（开发中待验证，已转迭代3） | 已完成项：系统部署上线+项目归档材料；未完成项：迭代3待交付 | ☑合格 □不合格 | 未完成事项经双方评审，不影响迭代2整体验收，已纳入迭代3优先推进并完成验收（详见迭代3验收记录） |
| 2 | 文档交付物 | 1. 迭代2测试报告V1.0.0；2. 迭代2操作手册V1.0.0；3. 迭代2冲刺待办列表跟踪表（最终版）；4. 迭代2用户变更记录表V1.0.0 | 4项文档 | 全部完成交付，验收通过（4项） | 项目归档+纸质版 | ☑合格 □不合格 | 操作手册已按客户反馈补充核心功能图文示例，文档内容完整可追溯 |
| 3 | 代码交付物 | 1. 迭代2已完成功能源代码；2. 功能演示视频；3. 未完成功能（操作日志导出）开发代码备份 | 3项 | 全部完成交付，验收通过 | 代码仓库 | ☑合格 □不合格 | 代码可正常编译部署，注释清晰，符合项目编码规范 |
| 4 | 其他交付物 | 1. 迭代2缺陷修复验证报告；2. 双方联合评审纪要（未完成事项专项） | 2项 | 全部完成交付，验收通过 | 项目文件归档 | ☑合格 □不合格 | 高优先级缺陷修复率100%，中低优先级缺陷纳入迭代3优化，评审纪要已明确未完成事项后续推进计划 |

## 三、 未完成交付物后续处理确认

| 未完成交付物名称 | 操作日志查询结果导出功能 | 未完成原因 | 迭代2冲刺末期需优化导出格式兼容性，避免与现有查询功能冲突，耗时超出迭代2剩余周期，非核心验收项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后续处理方案 | 已纳入迭代3优先开发交付，按迭代3流程完成验收 | 完成时限 | 2026年2月10日（迭代3内完成验收） |
| 双方确认 | 交付方（签字）：__________ 接收方（签字）：__________ 确认日期：__________ |  |  |

## 四、 签字确认

| 交付方确认 | 签字（交付负责人）：__________签字 （开发负责人）：__________ 日期：__________ |
| --- | --- |
| 接收方确认 | 签字（接收负责人）：__________ 签字（业务负责人）：__________ 日期：__________ （客户单位盖章） |

备注：

- 本确认单自双方签字之日起生效，作为迭代2验收的正式依据；

- 所有交付物均已同步归档至项目材料管理目录；

- 未完成事项后续验收情况，可参考《迭代3待办列表跟踪表》及《迭代3交付确认单》。