制造执行系统（MES）

冲刺待办列表（Sprint Backlog）

迭代1冲刺规划基线

西北工业大学 软件学院

2025年12月

目 录

1. 前言	3

1.1. 编写目的	3

1.2. 适用范围	3

1.3. 文档负责单位	3

1.4. 术语和符号说明	3

1.5. 文档信息	4

1.6. 维护记录	4

2. 冲刺待办列表	5

3. 分工规则与风险管控	12

3.1. 分工规则说明	12

3.2. 风险管控	12

- 前言

  - 编写目的

本文档旨在明确制造执行系统（MES）迭代1的冲刺目标、待办任务范围、执行标准及分工要求，为项目团队提供清晰的工作指引，确保迭代1各项基础功能按时、按质交付，搭建起系统核心框架，为后续迭代的业务流程开发奠定基础。

  - 适用范围

本文档适用于西安优加青软数字技术有限公司MES项目团队全体成员、项目管理人员、测试人员及相关业务对接人员，作为迭代1冲刺阶段的工作执行与进度跟踪依据。

  - 文档负责单位

文档由西安优加青软数字技术有限公司技术支持部牵头起草、维护与更新，负责文档内容的准确性、完整性及版本管控，同步至项目相关方。

  - 术语和符号说明

术语与符号说明

| 术语/符号 | 说明 |
| --- | --- |
| MES | 制造执行系统（ManufacturingExecution System），用于实现生产过程管理与管控的核心系统 |
| Sprint Backlog | 冲刺待办列表，指迭代周期内需要完成的所有任务清单 |
| 用户故事 | 描述用户对系统功能的需求场景，明确功能价值与验收标准 |
| 故事点 | 用于衡量用户故事或任务开发工作量的相对估算单位 |
| 迭代 | 项目开发的固定周期，本项目每迭代周期为3周，聚焦特定目标交付 |

  - 文档信息

| 项目名称 | 西安优加制造执行系统（MES） | 文档版本 | V1.1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目周期 | 9周（3次迭代，每次3周） | 编制日期 | 2025年12月15日 |
| 编制人 | 王强（团队代表） | 审批人 | 张伟（产品负责人） |
| 适用范围 | 项目团队全体成员、管理领导 | 文档用途 | 迭代1冲刺任务分配、执行与验收依据 |
| 迭代目标 | 完成系统基础功能+核心基础数据维护，搭建MES系统基础框架，支撑后续迭代的业务流程开发 | 迭代时间范围 | 2025 年 12 月 15 日 - 2026 年 1 月 5 日（共 3 周，15工作日） |
| 迭代故事点总和 | 92 | 核心交付物 | 可运行的用户管理、系统配置、基础数据维护功能，及对应测试报告、设计文档、接口文档 |

  - 维护记录

| 版本号 | 修订日期 | 修改人 | 审核人 | 修改内容概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.1.0 | 2025-12-15 | 王强 | 李静 | 初始版本发布，完成文档核心内容编制，明确迭代1待办任务、分工及风险管控要求 |

- 冲刺待办列表

| 待办项ID | 用户故事ID | 所属模块 | 待办项标题 | 优先级 | 故事点 | 依赖关系 | 验收标准要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-HM-002 | MES-HM-02 | 首页及通用（HM） | 全局菜单搜索 | 中 | 2 | 依赖系统菜单管理模块的菜单数据 | 1. 模糊匹配响应≤1 秒；2. 展示菜单名称及所属模块，按匹配度排序；3. 点击直接跳转；4. 无结果提示关键词调整；5. 保留 10 条搜索历史 | 支持清除搜索历史，屏蔽无权限菜单 |
| PB-HM-003 | MES-HM-03 | 首页及通用（HM） | 界面布局与皮肤设置 | 低 | 3 | 无（依赖系统界面样式配置功能） | 1. 支持浅色 / 深色主题及自定义颜色；2. 菜单布局支持左侧固定 / 折叠；3. 设置与账号绑定；4. 支持恢复默认设置；5. 切换不影响功能，响应延迟≤1 秒 | 主题颜色调整不影响核心功能可读性 |
| PB-HM-004 | MES-HM-04 | 首页及通用（HM） | 修改个人信息 | 中 | 2 | 依赖用户管理模块的用户信息查询功能 | 1. 姓名、部门不可编辑；2. 联系电话格式校验；3. 邮箱格式校验；4. 保存后提示成功并同步更新；5. 操作有日志记录 | 不可编辑字段需联系系统管理员修改 |
| PB-HM-005 | MES-HM-05 | 首页及通用（HM） | 修改登录密码 | 高 | 2 | 依赖系统登录功能（MES-HM-01） | 1. 原密码错误提示；2. 新密码需 6-12 位字母 + 数字；3. 两次密码不一致提示；4. 不可与近 3 次重复；5. 保存后提示并跳转登录页 | 密码修改后原会话失效，需重新登录 |
| PB-SM-001 | MES-SM-01 | 系统管理（SM） | 部门信息新增 | 高 | 3 | 依赖用户管理模块的用户信息维护功能 | 1. 部门名称为空提示；2. 同一父部门下名称唯一；3. 负责人需选择有效用户；4. 保存后部门树显示新增节点；5. 支持按名称搜索 | 部门层级建议不超过 4 层 |
| PB-SM-002 | MES-SM-02 | 系统管理（SM） | 部门信息查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-SM-01 部门信息新增功能 | 1. 名称支持模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 支持排序序号升降序；4. 无结果提示对应信息；5. 支持分页（默认 20 条） |  |
| PB-SM-003 | MES-SM-03 | 系统管理（SM） | 部门信息修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-SM-01 部门信息新增功能 | 1. 仅启用状态可修改；2. 同一父部门下名称唯一；3. 负责人需选择有效用户；4. 修改后同步更新；5. 操作有日志记录 | 修改父部门时，子部门及关联用户自动归属新父部门 |
| PB-SM-004 | MES-SM-04 | 系统管理（SM） | 部门信息删除 | 中 | 1 | 依赖 MES-SM-01 部门信息新增功能 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 含子部门需先删除子部门；3. 关联用户时提示影响；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 建议删除前转移关联用户及子部门 |
| PB-SM-005 | MES-SM-05 | 系统管理（SM） | 角色信息新增 | 高 | 3 | 依赖菜单管理模块的菜单权限配置功能 | 1. 角色名称为空提示；2. 角色名称唯一；3. 勾选菜单权限同步权限字符；4. 保存后列表显示新增角色；5. 支持按名称搜索 | 角色名称建议体现岗位属性 |
| PB-SM-006 | MES-SM-06 | 系统管理（SM） | 角色信息查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-SM-05 角色信息新增功能 | 1. 名称支持模糊匹配；2. 按状态筛选；3. 支持按显示顺序排序；4. 无结果提示对应信息；5. 点击名称查看权限详情 | 支持分页（默认 20 条） |
| PB-SM-007 | MES-SM-07 | 系统管理（SM） | 角色信息修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-SM-05 角色信息新增功能 | 1. 仅启用状态可修改名称 / 权限；2. 角色名称唯一；3. 权限调整后关联用户实时更新；4. 修改后同步更新；5. 操作有日志记录 | 系统默认角色核心权限禁止修改 |
| PB-SM-008 | MES-SM-08 | 系统管理（SM） | 角色信息删除 | 中 | 1 | 依赖 MES-SM-05 角色信息新增功能 | 1. 删除前弹出关联用户提示；2. 关联用户删除后权限清空；3. 系统默认角色禁止删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 建议先解除角色与用户关联 |
| PB-SM-009 | MES-SM-09 | 系统管理（SM） | 用户信息新增 | 高 | 3 | 依赖 MES-SM-05 角色信息新增、MES-SM-01 部门信息新增功能 | 1. 用户名重复提示；2. 部门、角色需选择有效数据；3. 保存后列表同步显示；4. 操作有日志记录；5. 初始密码 6 位数字，首次登录强制修改 | 建议用户名采用员工工号格式 |
| PB-SM-010 | MES-SM-10 | 系统管理（SM） | 用户信息查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-SM-09 用户信息新增功能 | 1. 用户名支持模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 支持分页（默认 20 条）；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按创建时间排序 | 支持导出用户列表（Excel 格式） |
| PB-SM-011 | MES-SM-11 | 系统管理（SM） | 用户信息修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-SM-09 用户信息新增功能 | 1. 仅启用状态可修改部门 / 角色；2. 部门、角色需选择有效数据；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 禁用时弹出确认提示 | 用户名不可修改 |
| PB-SM-012 | MES-SM-12 | 系统管理（SM） | 用户信息删除 | 中 | 1 | 依赖 MES-SM-09 用户信息新增功能 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 仅禁用状态可删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 关联业务记录的用户保留历史标识 | 建议删除前备份关联业务数据 |
| PB-SM-013 | MES-SM-13 | 系统管理（SM） | 菜单信息新增 | 高 | 3 | 无（独立菜单新增功能） | 1. 同一上级菜单下名称重复提示；2. 权限标识需有效；3. 保存后同步显示，排序与序号一致；4. 操作有日志记录；5. 支持设置隐藏状态 | 菜单排序序号越小，展示优先级越高 |
| PB-SM-014 | MES-SM-14 | 系统管理（SM） | 菜单信息查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-SM-13 菜单信息新增功能 | 1. 名称支持模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按排序序号排序 | 支持展开 / 折叠层级结构 |
| PB-SM-015 | MES-SM-15 | 系统管理（SM） | 菜单信息修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-SM-13 菜单信息新增功能 | 1. 同一上级菜单下名称唯一；2. 排序序号修改后同步更新；3. 保存后实际展示一致；4. 操作有日志记录；5. 权限标识修改后关联角色同步更新 | 系统核心菜单上级菜单不可修改 |
| PB-SM-016 | MES-SM-16 | 系统管理（SM） | 菜单信息删除 | 中 | 1 | 依赖 MES-SM-13 菜单信息新增功能 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 含子菜单需先删除子菜单；3. 关联权限的菜单禁止删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 建议删除前确认无用户使用 |
| PB-SM-017 | MES-SM-17 | 系统管理（SM） | 系统参数新增 | 高 | 3 | 无（独立系统参数新增功能） | 1. 参数编码重复提示；2. 参数值与类型匹配；3. 保存后列表同步显示；4. 操作有日志记录；5. 支持启用 / 禁用状态 | 参数编码建议采用 “模块缩写_参数名” 格式 |
| PB-SM-018 | MES-SM-18 | 系统管理（SM） | 系统参数查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-SM-17 系统参数新增功能 | 1. 编码 / 名称支持模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按编码排序 | 支持查看参数修改历史 |
| PB-SM-019 | MES-SM-19 | 系统管理（SM） | 系统参数修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-SM-17 系统参数新增功能 | 1. 参数值与类型匹配；2. 保存后生效值一致；3. 操作有日志记录；4. 禁用时弹出确认提示；5. 核心参数不可修改 | 部分参数修改后需重启系统 |
| PB-SM-020 | MES-SM-20 | 系统管理（SM） | 系统参数删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-SM-17 系统参数新增功能 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 仅禁用状态可删除；3. 核心参数禁止删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 建议删除前备份配置信息 |
| PB-SM-021 | MES-SM-21 | 系统管理（SM） | 数据字典新增 | 高 | 3 | 无（独立数据字典分类新增功能） | 1. 分类编码重复提示；2. 保存后列表同步显示；3. 操作有日志记录；4. 支持启用 / 禁用状态；5. 分类名称需体现数据类型 | 字典分类编码建议采用 “DICT_分类名” 格式 |
| PB-SM-022 | MES-SM-22 | 系统管理（SM） | 数据字典查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-SM-21 数据字典新增功能 | 1. 编码 / 名称支持模糊匹配；2. 按状态筛选；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按编码排序 | 点击分类名称可查看字典数据项 |
| PB-SM-023 | MES-SM-23 | 系统管理（SM） | 数据字典修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-SM-21 数据字典新增功能 | 1. 分类编码不可修改；2. 保存后同步更新；3. 操作有日志记录；4. 禁用时弹出确认提示；5. 名称修改后关联下拉选项同步更新 | 已关联业务数据的分类禁用前需确认影响 |
| PB-SM-024 | MES-SM-24 | 系统管理（SM） | 字典数据维护 | 高 | 1 | 依赖 MES-SM-21 数据字典新增功能 | 1. 同一分类下数据项编码唯一；2. 排序序号决定展示顺序；3. 新增 / 修改后同步更新；4. 删除前弹出确认提示；5. 操作有日志记录 | 数据项编码建议采用 “分类编码_序号” 格式 |
| PB-SM-025 | MES-SM-25 | 系统管理（SM） | 编码规则新增 | 高 | 2 | 无（独立编码规则新增功能） | 1. 规则编码重复提示；2. 同一单据类型仅允许一条启用规则；3. 序号长度支持 1-6 位；4. 保存后列表同步显示；5. 操作有日志记录 | 编码格式日期支持多种格式，前缀体现单据类型 |
| PB-SM-026 | MES-SM-26 | 系统管理（SM） | 编码规则查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-SM-25 编码规则新增功能 | 1. 编码 / 名称支持模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按单据类型分组展示 | 点击规则名称可查看生成示例 |
| PB-SM-027 | MES-SM-27 | 系统管理（SM） | 编码规则修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-SM-25 编码规则新增功能 | 1. 规则编码不可修改；2. 同一单据类型仅一条启用规则；3. 保存后新单据按新规则生成；4. 操作有日志记录；5. 序号长度修改后新序号补零 | 已生成单据编号不受影响 |
| PB-SM-028 | MES-SM-28 | 系统管理（SM） | 编码规则删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-SM-25 编码规则新增功能 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 仅禁用状态可删除；3. 已关联单据的规则禁止删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 建议删除前确认无单据关联 |
| PB-BD-001 | MES-BD-01 | 基础数据（BD） | 供应商信息新增 | 高 | 3 | 无 | 1. 供应商编码重复提示；2. 名称、编码为必填项；3. 保存后列表同步显示；4. 操作有日志记录；5. 支持启用 / 禁用状态 | 供应商编码建议采用 “SUPP+6 位序号” 格式 |
| PB-BD-002 | MES-BD-02 | 基础数据（BD） | 供应商信息查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-BD-01 供应商信息新增功能 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 支持分页（默认 20 条）；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按新增时间排序 | 支持导出供应商列表（Excel 格式） |
| PB-BD-003 | MES-BD-03 | 基础数据（BD） | 供应商信息修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-BD-01 供应商信息新增功能 | 1. 编码不可修改；2. 保存后同步更新；3. 操作有日志记录；4. 禁用时弹出确认提示；5. 联系电话格式校验 | 已关联未完成采购单的供应商不可禁用 |
| PB-BD-004 | MES-BD-04 | 基础数据（BD） | 供应商信息删除 | 中 | 1 | 依赖 MES-BD-01 供应商信息新增功能 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 仅禁用状态可删除；3. 关联历史采购单的保留标识；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 建议删除前备份关联采购数据 |
| PB-BD-005 | MES-BD-05 | 基础数据（BD） | 计量单位新增 | 高 | 3 | 无 | 1. 编码重复提示；2. 名称、编码为必填项；3. 保存后列表同步显示；4. 操作有日志记录；5. 同一计量类型下名称唯一 | 计量单位编码建议采用 “UNIT+4 位序号” 格式 |
| PB-BD-006 | MES-BD-06 | 基础数据（BD） | 计量单位查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-BD-05 计量单位新增功能 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 按类型筛选；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按编码排序 | 支持导出计量单位列表（Excel 格式） |
| PB-BD-007 | MES-BD-07 | 基础数据（BD） | 计量单位修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-BD-05 计量单位新增功能 | 1. 编码、类型不可修改；2. 保存后同步更新；3. 操作有日志记录；4. 同一类型下名称唯一；5. 关联物料的计量展示同步更新 | 建议修改前确认关联物料数量 |
| PB-BD-008 | MES-BD-08 | 基础数据（BD） | 计量单位删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-BD-05 计量单位新增功能 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 已关联物料的禁止删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 仅未关联业务数据可删除 | 建议删除前确认无业务关联 |
| PB-BD-009 | MES-BD-09 | 基础数据（BD） | 车间信息新增 | 高 | 3 | 依赖 MES-SM-09 用户信息新增功能 | 1. 编码重复提示；2. 名称、编码为必填项；3. 负责人需选择有效用户；4. 保存后列表同步显示；5. 操作有日志记录 | 车间编码建议采用 “SHOP+4 位序号” 格式 |
| PB-BD-010 | MES-BD-10 | 基础数据（BD） | 车间信息查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-BD-09 车间信息新增功能 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按新增时间排序 | 点击车间名称可查看关联工位信息 |
| PB-BD-011 | MES-BD-11 | 基础数据（BD） | 车间信息修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-BD-09 车间信息新增功能 | 1. 编码、名称不可修改；2. 负责人需选择有效用户；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 禁用时弹出确认提示 | 已关联未完成生产工单的车间不可禁用 |
| PB-BD-012 | MES-BD-12 | 基础数据（BD） | 车间信息删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-BD-09 车间信息新增功能 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 仅禁用且无关联工位可删除；3. 关联历史工单的保留标识；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 建议删除前转移关联工位 |
| PB-BD-013 | MES-BD-13 | 基础数据（BD） | 工位信息新增 | 高 | 3 | 依赖 MES-BD-09 车间信息新增功能 | 1. 同一车间下编码重复提示；2. 名称、编码、关联车间为必填项；3. 保存后列表同步显示；4. 操作有日志记录；5. 支持启用 / 禁用状态 | 工位编码建议采用 “STATION + 车间编码 + 2 位序号” 格式 |
| PB-BD-014 | MES-BD-14 | 基础数据（BD） | 工位信息查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-BD-13 工位信息新增功能 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按编码排序 | 支持导出工位列表（Excel 格式） |
| PB-BD-015 | MES-BD-15 | 基础数据（BD） | 工位信息修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-BD-13 工位信息新增功能 | 1. 编码、关联车间不可修改；2. 绑定设备需选择有效设备；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 禁用时弹出确认提示 | 已关联未完成生产工序的工位不可禁用 |
| PB-BD-016 | MES-BD-16 | 基础数据（BD） | 工位信息删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-BD-13 工位信息新增功能 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 仅禁用且无关联工序可删除；3. 关联历史工序的保留标识；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 建议删除前确认无业务关联 |
| PB-BD-029 | MES-BD-29 | 基础数据（BD） | 客户信息新增 | 高 | 3 | 无 | 1. 编码、名称为空提示；2. 编码唯一；3. 联系电话格式校验；4. 保存后列表同步显示；5. 操作有日志记录 | 客户编码建议采用 “CUST+6 位序号” 格式，类型支持自定义 |
| PB-BD-030 | MES-BD-30 | 基础数据（BD） | 客户信息查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-BD-29 客户信息新增功能 | 1. 编码精确匹配，名称 / 联系人模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按新增时间排序 | 支持导出客户列表（Excel 格式） |
| PB-BD-031 | MES-BD-31 | 基础数据（BD） | 客户信息修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-BD-29 客户信息新增功能 | 1. 编码、名称不可修改；2. 联系电话格式校验；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 禁用时弹出确认提示 | 已关联未完成销售订单的客户不可禁用 |
| PB-BD-032 | MES-BD-32 | 基础数据（BD） | 客户信息删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-BD-29 客户信息新增功能 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 关联订单的标记为 “已注销”；3. 未关联业务的删除后不再显示；4. 仅禁用状态可删除；5. 操作有日志记录 | “已注销” 客户支持筛选查看及恢复 |

- 分工规则与风险管控

  - 分工规则说明

- 项目团队成员均为 T 型人才，具备系统开发所需全技能，结合个人擅长方向认领任务，王强侧重后端业务逻辑与接口开发，刘婷侧重前端界面交互与可视化实现，陈明侧重数据库架构设计与脚本开发，孙涛负责界面视觉规范与交互原型设计，赵燕负责功能测试与缺陷跟踪。

- 敏捷教练李静负责组织迭代规划会、每日站会、迭代评审会及迭代回顾会，统筹协调任务推进，跟踪并解决团队障碍。

- 产品负责人张伟负责需求澄清、优先级确认及迭代成果验收，不参与具体开发工作。

- 团队成员需每日同步任务进度与问题，跨模块任务协作需提前沟通，确保功能衔接顺畅。

- 所有交付物需符合项目规范，包括代码、设计文档、接口文档、测试用例等，由对应负责人提交，敏捷教练统筹归档。

  - 风险管控

- 依赖风险：部分任务存在依赖关系，前置任务负责人需优先保障进度，每日站会同步依赖任务状态，避免后续任务阻塞；若依赖条件未达成，由敏捷教练协调资源解决。

- 需求理解偏差风险：任务执行前，团队成员需与产品负责人确认需求细节，关键功能可通过原型评审、需求宣讲等方式统一认知，减少返工。

- 进度滞后风险：按任务复杂度拆分工作包，设定关键时间节点，每周跟踪任务完成情况；若出现进度偏差，及时分析原因，通过增加协作支持、调整任务优先级等方式弥补。

- 质量风险：开发过程中遵循编码规范，QA 同步介入进行冒烟测试与过程性测试，及时发现并跟踪缺陷修复，确保交付功能符合验收标准。

- 沟通风险：建立即时沟通渠道，重要信息通过会议纪要、文档同步等方式留存，确保团队成员及相关方信息一致。