制造执行系统（MES）迭代1

缺陷跟踪记录

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2026年1月27日

## 一、记录说明

本记录梳理迭代1（2026年1月6日-2026年1月26日）全流程发现的核心缺陷，涵盖功能缺陷、界面缺陷、数据缺陷等类型，明确缺陷描述、严重程度、发现/修复/验证全流程信息，关联对应障碍及改进措施，确保障碍闭环与缺陷修复联动，为迭代2缺陷预防、迭代3效果复盘提供依据，实现全周期缺陷管控。

## 二、缺陷跟踪明细

| 缺陷ID（唯一） | 缺陷描述 | 缺陷类型 | 严重程度 | 发现阶段 | 关联障碍序号（对应障碍清单） | 修复责任人 | 修复完成时间 | 验证责任人 | 验证结果 | 闭环状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-ITER1-001 | 角色权限分配后，用户需手动刷新页面才能生效，无自动刷新生效机制，易导致操作误解 | 功能缺陷 | 高 | 评审阶段 | 4 | 王强 | 2026-01-26 | 赵燕 | 验证通过 | 已闭环 |
| DEF-ITER1-002 | 物料分类名称重复时，系统仅提示“名称已存在”，未明确提示重复对象（如所属父分类、ID），不便于排查 | 功能缺陷 | 高 | 测试阶段 | 1 | 刘婷 | 2026-01-25 | 赵燕 | 验证通过 | 已闭环 |
| DEF-ITER1-003 | 计量单位删除时，未校验该单位是否关联物料数据，删除后导致关联物料数据显示异常（如空白、报错） | 数据缺陷 | 高 | 测试阶段 | 1 | 陈明 | 2026-01-26 | 赵燕 | 验证通过 | 已闭环 |
| DEF-ITER1-004 | 用户导出功能仅支持全量导出，无按部门、角色等条件筛选导出功能，业务方批量导出指定用户数据效率低 | 功能缺陷 | 中 | 评审阶段 | 1 | 王强 | 迭代2-2026-02-10 | 赵燕 | 未验证 | 待闭环 |
| DEF-ITER1-005 | 物料分类未支持层级展示，仅平铺显示所有分类，当分类数量较多时，查找指定层级分类耗时久 | 功能缺陷 | 中 | 评审阶段 | 1 | 刘婷 | 迭代2-2026-02-15 | 赵燕 | 未验证 | 待闭环 |
| DEF-ITER1-006 | 接口文档未明确参数异常处理说明（如必填参数缺失、参数格式错误），测试及后续开发无参考依据 | 文档缺陷 | 中 | 测试阶段 | 2 | 孙涛 | 迭代2-2026-02-05 | 张伟 | 未验证 | 待闭环 |
| DEF-ITER1-007 | 测试环境偶发接口调用失败问题，重启服务后恢复正常，未定位到根因，影响测试进度与功能演示稳定性 | 环境缺陷 | 中 | 开发后期 | 6 | 陈明 | 迭代2-2026-02-03 | 赵燕 | 未验证 | 待闭环 |
| DEF-ITER1-008 | 操作手册无图文示例，仅纯文字描述操作步骤，业务方新手上手难度大，需额外人工讲解 | 文档缺陷 | 低 | 评审阶段 | 2 | 赵燕 | 迭代2-2026-02-08 | 吴浩（业务代表） | 未验证 | 待闭环 |
| DEF-ITER1-009 | 批量查询工位信息时，当查询数量超过50条，页面加载缓慢（加载时间>3秒），无加载提示 | 性能缺陷 | 低 | 测试阶段 | 4 | 王强 | 迭代3-2026-03-05 | 赵燕 | 未验证 | 待闭环 |

## 三、缺陷跟踪与闭环要求

- 跟踪责任人：赵燕（测试负责人），每日同步缺陷修复进度，每周汇总缺陷状态至项目团队，滞后缺陷及时预警并协调资源。

- 严重程度定义：致命（阻断核心功能使用，无替代方案）、高（影响核心功能使用，有临时替代方案）、中（影响非核心功能或使用体验）、低（不影响功能使用，仅优化体验）。

- 闭环规则：已修复缺陷需由验证责任人完成回归测试，出具验证结果；待闭环缺陷需按计划在指定迭代内完成修复与验证，迭代3末期完成所有缺陷闭环复盘。

- 关联联动：缺陷修复需同步关联对应障碍整改与改进措施落地，修复完成后更新障碍清单与改进计划表对应状态，确保数据一致。

- 记录留存：所有缺陷的修复记录、验证报告、根因分析均归档至项目文档服务器，作为后续迭代缺陷预防依据。

## 四、签字确认

| 缺陷跟踪责任人签字 | 日期 | 开发负责人签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赵燕 | __________ | 王强 | __________ |
| 产品负责人签字 | 日期 | 团队确认签字 | 日期 |
| 张伟 | __________ | 全员：__________ | __________ |