制造执行系统（MES）迭代1

测试报告

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司 MES项目组

编制日期：2026年1月4日

- 测试基本信息

| 项目名称 | 制造执行系统（MES） | 迭代版本 | 迭代1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试周期 | 2025年12月22日-2026年1月4日 | 测试类型 | 功能测试、兼容性测试（轻量）、文档测试 |
| 测试环境 | 操作系统：Windows10/11；浏览器：Chrome120.0、Edge119.0；数据库：MySQL8.0 | 测试依据 | - 迭代1轻量测试用例集； - 迭代1冲刺待办列表； - 迭代1核心功能验收标准 |
| 测试负责人 | 赵燕 | 测试人员 | 赵燕 |
| 整体测试结论 | 迭代1核心已完成功能均通过轻量测试，缺陷全部修复并验证通过； 2项未完成功能（系统参数修改/删除）暂不纳入本次测试范围，整体测试合格，支持迭代1验收交付 |  |  |

- 测试范围与测试用例执行情况

（一）测试范围

本次测试聚焦迭代1已完成交付的核心功能及文档，未完成功能（系统参数修改/删除）因转迭代2推进，暂不开展测试，具体范围如下：

- 功能测试：部门管理、角色权限分配、系统参数新增、物料分类基础配置、工位信息维护；

- 兼容性测试：核心功能在指定浏览器（Chrome、Edge）下的正常运行验证；

- 文档测试：测试报告、操作手册（初稿）、待办列表跟踪表等交付文档的完整性、准确性。

- 测试用例执行明细

| 测试模块 | 测试用例总数（条） | 执行数 （条） | 通过数 （条） | 失败数 （条） | 通过率 | 未执行说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统管理（SM）-部门管理 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 覆盖新增、编辑、禁用、查询核心场景 |
| 系统管理（SM）-角色权限分配 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | 覆盖角色创建、权限配置、权限校验等场景 |
| 系统管理（SM）-系统参数新增 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 覆盖参数新增、合法性校验、保存生效场景 |
| 基础数据（BD）-物料分类基础配置 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 覆盖分类新增、规则校验、查询场景 |
| 基础数据（BD）-工位信息维护 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 覆盖工位新增、编辑、查询场景 |
| 兼容性测试 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 覆盖Chrome、Edge浏览器核心功能运行验证 |
| 文档测试 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 覆盖测试报告、操作手册等文档完整性校验 |
| 合计 | 24 | 24 | 24 | 0 | 100% | - |

- 缺陷统计与分析

（一）缺陷总体统计

| 缺陷级别 | 发现数量（条） | 修复数量（条） | 修复率 | 未修复说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高优先级（P0） | 3 | 3 | 100% | 均已修复并验证通过，无遗留缺陷 |
| 中优先级（P1） | 4 | 4 | 100% | 均已修复并验证通过，无遗留缺陷 |
| 低优先级（P2） | 2 | 2 | 100% | 均已修复并验证通过，无遗留缺陷 |
| 合计 | 9 | 9 | 100% | - |

（二）缺陷分布与分析

- 缺陷模块分布：系统管理模块6条（占比66.7%），基础数据模块2条（占比22.2%），文档类1条（占比11.1%）；

- 核心缺陷原因：系统管理模块部分字段合法性校验不完整（3条）、角色权限分配逻辑优化（2条）、操作手册表述不清晰（1条）；

- 修复验证情况：所有缺陷均由开发团队在测试周期内完成修复，测试人员回归验证通过，无复现情况。

- 测试结论

- 功能测试结论：迭代1已完成核心功能（部门管理、角色权限分配、系统参数新增、物料分类基础配置、工位信息维护），均通过轻量测试用例验证，功能运行正常，符合需求规格及验收标准；

- 兼容性测试结论：核心功能在指定浏览器（Chrome120.0、Edge119.0）下运行稳定，无兼容性问题；

- 文档测试结论：迭代1交付的测试报告、操作手册等文档，内容完整、准确，符合轻量测试及交付要求；

- 整体结论：迭代1核心交付物测试合格，缺陷全部修复闭环，2项未完成功能（系统参数修改/删除）已明确转迭代2推进，不影响本次迭代测试及验收结论，同意通过测试。

- 后续测试建议

- 迭代2测试阶段，针对“系统参数修改/删除”2项遗留功能开展专项测试，覆盖兼容性、业务适配性场景；

- 后续迭代建议补充核心功能的边界值测试用例，进一步提升测试覆盖率；

- 操作手册等交付文档需在测试阶段同步校验，确保文档与功能实际运行情况一致；

- 建议定期开展回归测试，避免后续功能开发影响已上线核心功能稳定性。

签字确认

测试负责人签字__________（赵燕）			日期__________

开发负责人签字__________（王强）			日期__________

产品负责人签字__________（张伟）			日期__________

客户方确认签字__________					日期__________

备注：

- 本报告为迭代1轻量测试的正式结论依据；

- 后续迭代测试将基于本报告及迭代需求，编制专项测试用例及测试报告。