制造执行系统（MES）迭代1

冲刺评审反馈表

## 一、基础信息

| 项目名称 | 制造执行系统（MES） | 迭代版本 | 迭代1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代周期 | 2025年12月15日-2026年1月5日 | 评审时间 | 2026年1月4日14:00-15:30 |
| 评审地点 | 公司3号会议室（线上同步：腾讯会议ID987654321） | 主持人 | 张伟（产品负责人/PO） |
| 记录人 | 王强（后端开发负责人） | 评审人员 | 吴浩（客户代表）、李静（敏捷教练/SM）、开发团队、测试团队 |

## 二、交付物评审反馈

| 交付物类别 | 计划数量 | 完成数量 | 未完成项 | 完成率 | 评审反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能交付物 | 53项 | 51项 | 系统参数修改、系统参数删除 | 96.23% | 已完成功能均满足核心业务需求，操作流畅、逻辑严谨；未完成项不影响主体功能使用 |
| 文档交付物 | 4项 | 4项 | 无 | 100% | 文档齐全、表述规范，需按反馈微调操作手册图文示例 |
| 代码交付物 | 3项 | 3项 | 无 | 100% | 代码符合规范，已完成提交归档，可配合后续优化调试 |
| 合计 |  | 60项 | 58项 | 96.67% |  |

## 三、测试情况评审反馈

| 测试用例数量 | 186条（源自迭代轻量测试用例数量文档） | 测试覆盖范围 | 所有计划交付物（功能、文档、代码类） |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺陷统计 | 合计9条（高优先级3条、中优先级4条、低优先级2条） | 缺陷修复情况 | 高优先级缺陷全部修复并验证通过；中低优先级缺陷纳入后续优化 |
| 测试结论 | 已交付物满足核心业务需求，测试覆盖全面，同意进入验收环节 |  |  |

## 四、客户评审反馈

| 认可事项 | - 已交付的58项交付物符合迭代待办列表及交付清单要求； - 主体功能贴合业务使用需求，功能演示流畅； - 测试覆盖全面，系统运行稳定； - 未完成项不影响核心业务开展，整体满足迭代1冲刺目标。 |
| --- | --- |
| 优化意见 | - 功能体验类：物料分类支持层级折叠/展开展示；工位管理批量查询增加加载提示；未完成用户故事优化操作交互逻辑； - 功能优化类：系统参数修改补充2项核心业务参数适配说明；系统参数删除明确非核心参数筛选标准； - 文档类：操作手册补充核心功能图文示例。 |

## 五、评审结论

| 整体评审结果 | 合格 | 交付结论 | 同意通过评审并正式交付（以交付确认单签字确认为准） |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心结论说明 | 迭代1核心目标圆满达成，已交付物满足业务核心需求；未完成项及优化意见按计划推进，确保迭代2顺利衔接。 |  |  |

## 六、后续行动计划

| 行动项 | 责任人 | 协作人 | 截止日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整理迭代1交付确认单，同步客户签字确认 | 张伟 | 吴浩 | 2026-01-05 | 未开始 |
| 优化系统参数修改用户故事，完成兼容性测试及定稿 | 王强、刘婷 | 赵燕、吴浩 | 2026-01-06 | 未开始 |
| 修复功能体验类及功能优化类需求，完成回归测试 | 开发团队 | 赵燕 | 2026-01-05 | 未开始 |
| 组织迭代1冲刺回顾会议，准备回顾材料（重点复盘未完成项） | 李静 | 全体成员 | 2026-01-05 | 未开始 |
| 更新迭代1跟踪表，归档相关评审资料至项目云盘 | 李静 | 张伟 | 2026-01-05 | 未开始 |
| 系统参数删除用户故事纳入迭代2优先推进 | 开发团队 | 张伟、赵燕 | 迭代2周期内 | 未开始 |

## 七、签字确认

| 客户代表签字 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品负责人签字 |  | 日期 |  |
| 敏捷教练签字 |  | 日期 |  |
| 开发负责人签字 |  | 日期 |  |
| 测试负责人签字 |  | 日期 |  |