制造执行系统（MES）迭代3

缺陷跟踪记录

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2026年2月14日

## 一、记录说明

本记录梳理迭代3（2026年1月27日-2026年2月14日）全流程发现的核心缺陷，涵盖迭代2遗留缺陷修复、迭代3新增功能缺陷、集成测试缺陷等类型，明确缺陷描述、严重程度、发现/修复/验证全流程信息，关联迭代3障碍清单对应事项。本项目仅3次迭代，迭代3为最终迭代，无迭代4，所有缺陷（含迭代2遗留）均需在本迭代内完成全量闭环，为项目整体收尾及复盘提供完整缺陷管控依据。

## 二、缺陷跟踪明细

| 缺陷ID（唯一） | 缺陷描述 | 缺陷类型 | 严重程度 | 发现阶段 | 关联障碍序号（对应障碍清单） | 修复责任人 | 修复完成时间 | 验证责任人 | 验证结果 | 闭环状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-ITER2-004（遗留修复） | 迭代1遗留：用户导出功能按部门筛选导出后，部门名称显示编码（如“BM001”），未显示中文名称，业务方识别困难 | 功能缺陷 | 中 | 测试阶段 | 1 | 王强 | 2026-02-16 | 赵燕 | 验证通过 | 已闭环 |
| DEF-ITER2-005（遗留修复） | 物料BOM查询优化时，查询结果无分页功能，数据量超100条页面卡顿，无数据量提示 | 性能缺陷 | 中 | 测试阶段 | 4 | 刘婷 | 2026-02-17 | 赵燕 | 验证通过 | 已闭环 |
| DEF-ITER2-007（遗留修复） | 测试环境偶发数据库连接中断问题，重启服务恢复，未定位根因影响集成测试连续性 | 环境缺陷 | 中 | 集成测试阶段 | 3 | 陈明 | 2026-02-18 | 赵燕 | 验证通过 | 已闭环 |
| DEF-ITER2-009（遗留修复） | 车间工位信息关联页面，工位名称含特殊字符（#、&）时显示乱码，影响使用体验 | 界面缺陷 | 低 | 测试阶段 | 1 | 刘婷 | 2026-02-19 | 赵燕 | 验证通过 | 已闭环 |
| DEF-ITER3-001 | 报表模板优化（D-F-077）功能导出Excel文件时，部分特殊字符（如“@”“￥”）丢失，导致数据不完整 | 功能缺陷 | 高 | 验收阶段 | 3 | 王强 | 2026-02-20 | 赵燕 | 验证通过 | 已闭环 |
| DEF-ITER3-002 | 物料信息与客户信息关联（D-F-075）集成测试时，数据联动延迟超3秒，导致页面加载卡顿 | 性能缺陷 | 高 | 集成测试阶段 | 2 | 陈明 | 2026-02-21 | 赵燕 | 验证通过 | 已闭环 |
| DEF-ITER3-003 | 操作回溯记录（D-F-062）导出时，“操作时间”字段格式为“时间戳”，未转换为“yyyy-mm-dd HH:MM:SS”，业务方无法直接识别 | 功能缺陷 | 中 | 测试阶段 | 1 | 刘婷 | 2026-02-22 | 赵燕 | 验证通过 | 已闭环 |
| DEF-ITER3-004 | 项目总结文档（D-D-014）中，缺陷闭环率统计错误，遗漏迭代2遗留缺陷修复记录，导致数据不准确 | 文档缺陷 | 中 | 评审阶段 | 4 | 赵燕 | 2026-02-23 | 张伟 | 验证通过 | 已闭环 |
| DEF-ITER3-005 | 系统登录页（非核心功能）在IE浏览器下，按钮样式错乱，不影响登录功能但视觉体验较差 | 界面缺陷 | 低 | 验收阶段 | 1 | 刘婷 | 2026-02-24 | 赵燕 | 验证通过 | 已闭环 |

## 三、缺陷跟踪与闭环要求

- 跟踪责任人：赵燕（测试负责人），每日同步缺陷修复进度，迭代3收尾前完成所有缺陷（含迭代2遗留）的修复与验证跟踪，确保无滞后事项。

- 严重程度定义：致命（阻断核心功能使用，无替代方案）、高（影响核心功能使用，有临时替代方案）、中（影响非核心功能或使用体验）、低（不影响功能使用，仅优化体验）。

- 闭环规则：本迭代为项目最终迭代，无迭代4，所有缺陷（含迭代2遗留）均需在本迭代内完成全量闭环；已修复缺陷需经验证责任人回归测试通过，出具明确验证结果，无未闭环缺陷留存。

- 关联联动：缺陷修复需同步关联迭代3障碍清单对应事项的整改验收，修复完成后更新障碍清单闭环状态，确保缺陷管控与障碍整改数据一致、全程可追溯。

- 记录留存：所有缺陷的修复记录、验证报告、根因分析及闭环证明材料，均归档至项目文档服务器，作为项目最终验收及复盘的核心依据，留存备查。

## 四、签字确认

| 缺陷跟踪责任人签字 | 日期 | 开发负责人签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赵燕 | __________ | 王强 | __________ |
| 产品负责人签字 | 日期 | 团队确认签字 | 日期 |
| 张伟 | __________ | 全员：__________ | __________ |