制造执行系统（MES）迭代3

测试报告

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司 MES项目组

编制日期：2026年2月13日

## 一、 测试基本信息

| 项目名称 | 制造执行系统（MES） | 迭代版本 | 迭代3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试周期 | 2026年2月10日-2026年2月131日 | 测试类型 | 功能测试、兼容性测试（轻量）、文档测试、性能测试（基础） |
| 测试环境 | 操作系统：Windows10/11； 浏览器：Chrome120.0、Edge119.0； 数据库：MySQL8.0 | 测试依据 | - 迭代3轻量测试用例集； - 迭代3冲刺待办列表跟踪表； - 迭代3核心功能验收标准； - 迭代2测试报告（回归测试依据） |
| 测试负责人 | 赵燕 | 测试人员 | 赵燕 |
| 整体测试结论 | 迭代3所有已完成功能均通过轻量测试，基础性能指标达标，各类缺陷全部修复并验证通过；无未完成功能，整体测试合格，支持迭代3验收交付 |  |  |

## 二、 测试范围与测试用例执行情况

### （一）测试范围

本次测试全面覆盖迭代3冲刺待办列表中所有已完成交付的核心功能、基础性能及交付文档，无未完成功能转迭代情况，具体范围如下：

- 功能测试：基础数据批量导入、系统参数管理优化（批量查询/修改）、物料分类管理优化（批量删除/层级调整）、通用搜索优化、页面基础交互优化；

- 兼容性测试：核心功能在指定浏览器（Chrome120.0、Edge119.0）下的正常运行及显示一致性验证；

- 文档测试：测试报告、操作手册（终稿）、待办列表跟踪表（最终版）等交付文档的完整性、准确性及规范性校验；

- 性能测试（基础）：核心功能（批量导入、通用搜索）的响应速度及运行稳定性基础验证。

### （二） 测试用例执行明细

| 测试模块 | 测试用例总数（条） | 执行数（条） | 通过数（条） | 失败数（条） | 通过率 | 未执行说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础数据（BD）-批量导入 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100% | 覆盖模板下载、数据导入、合法性校验、结果提示等核心场景 |
| 系统管理（SM）-参数管理优化 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 覆盖批量查询、批量修改、表头显示、数据同步场景 |
| 基础数据（BD）-物料分类优化 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | 覆盖批量删除、层级调整、操作回溯、查询场景 |
| 通用功能（GF）-搜索优化 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 覆盖关键词搜索、响应速度、结果准确性场景 |
| 通用功能（GF）-页面交互优化 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 覆盖页面布局、交互提示、视觉一致性场景 |
| 兼容性测试 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 覆盖Chrome、Edge浏览器核心功能运行验证 |
| 文档测试 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 覆盖测试报告、操作手册等文档完整性与准确性校验 |
| 性能测试（基础） | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 覆盖批量导入、通用搜索核心性能指标验证 |
| 合计 | 31 | 31 | 31 | 0 | 100% | - |

## 三、 缺陷统计与分析

### （一）缺陷总体统计

| 缺陷级别 | 发现数量（条） | 修复数量（条） | 修复率 | 未修复说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高优先级（P0） | 2 | 2 | 100% | 均已修复并验证通过，无遗留缺陷 |
| 中优先级（P1） | 2 | 2 | 100% | 均已修复并验证通过，无遗留缺陷 |
| 低优先级（P2） | 2 | 2 | 100% | 均已修复并验证通过，无遗留缺陷 |
| 合计 | 6 | 6 | 100% | - |

### （二）缺陷分布与分析

- 缺陷模块分布：基础数据模块3条（占比50%），系统管理模块2条（占比33.3%），文档类1条（占比16.7%）；

- 核心缺陷原因：基础数据批量导入字段校验不严谨（2条）、系统参数管理表头样式不统一（1条）、物料分类层级调整逻辑优化（1条）、操作手册批量导入问题排查说明缺失（1条）、通用搜索响应延迟（1条）；

- 修复验证情况：所有缺陷均由开发团队在测试周期内完成修复，测试人员回归验证通过，无复现情况，修复效果符合验收标准。

## 四、 测试结论

- 功能测试结论：迭代3所有核心功能（基础数据批量导入、系统参数管理优化、物料分类管理优化等）均通过轻量测试用例验证，功能运行正常，逻辑严谨，符合迭代3需求规格及验收标准；

- 兼容性测试结论：核心功能在指定浏览器（Chrome120.0、Edge119.0）下运行稳定，显示一致，无兼容性问题；

- 文档测试结论：迭代3交付的测试报告、操作手册（终稿）等文档，内容完整、准确、规范，符合轻量测试及交付要求；

- 性能测试（基础）结论：核心功能（批量导入、通用搜索）基础性能指标达标，响应速度满足业务使用需求，运行稳定；

- 整体结论：迭代3所有核心交付物测试合格，缺陷全部修复闭环，无未完成功能及遗留问题，同意通过测试，支持迭代3验收交付。

## 五、 后续测试建议

- 迭代4测试阶段，针对迭代3扩展需求（批量导入数据量提升至5000条、物料分类操作回溯）开展专项测试，覆盖功能完整性、性能稳定性场景；

- 后续迭代建议补充核心功能的边界值测试与压力测试用例，进一步提升测试覆盖率与系统稳定性；

- 操作手册等交付文档需在测试阶段同步校验，确保文档内容与功能实际运行情况完全一致，重点补充复杂功能的操作指引；

- 建议建立定期回归测试机制，每次迭代开发完成后，对历史核心功能开展回归验证，避免新功能开发影响已上线功能稳定性。

## 签字确认

测试负责人签字__________（赵燕） 				日期__________

开发负责人签字__________（王强） 				日期__________

产品负责人签字__________（张伟） 				日期__________

客户方确认签字__________ 					日期__________

备注：

- 本报告为迭代3轻量测试的正式结论依据；

- 本报告数据与迭代3待办列表跟踪表、评审反馈表、交付确认单保持一致，同步归档至项目文档。