制造执行系统（MES）迭代3

冲刺评审反馈表

## 一、基础信息

| 项目名称 | 制造执行系统（MES） | 迭代版本 | 迭代3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代周期 | 2026年1月276日-2026年2月14日 | 评审时间 | 2026年2月13日14:00-15:30 |
| 评审地点 | 公司302会议室（线上同步：腾讯会议IDXXX） | 主持人 | 张伟（产品负责人/PO） |
| 记录人 | 王强（开发负责人） | 评审人员 | 吴浩（客户代表）、李静（敏捷教练/SM）、开发团队、测试团队 |

## 二、交付物评审反馈

| 交付物类别 | 计划数量 | 完成数量 | 未完成项 | 完成率 | 评审反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能交付物 | 32项 | 32项 | 无 | 100% | 所有功能均满足核心业务需求，操作流畅、逻辑严谨，批量导入、参数优化等核心功能贴合业务场景 |
| 文档交付物 | 4项 | 4项 | 无 | 100% | 文档齐全、表述规范，需按反馈补充批量导入功能常见问题排查说明 |
| 代码交付物 | 2项 | 2项 | 无 | 100% | 代码符合规范，已完成提交归档，可配合迭代4功能扩展调试 |
| 合计 | 38项 | 38项 | 无 | 100% | 整体交付成果完全符合迭代3待办列表要求，交付质量达标，无遗留未完成项 |

## 三、测试情况评审反馈

| 测试用例数量 | 146条 | 测试覆盖范围 | 所有计划交付物（功能、文档、代码类） |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺陷统计 | 合计6条（高优先级2条、中优先级2条、低优先级2条） | 缺陷修复情况 | 所有缺陷均已修复并验证通过，无遗留缺陷 |
| 测试结论 | 所有交付物均满足核心业务需求及质量标准，测试覆盖全面，系统运行稳定，完全具备验收交付条件 |  |  |

## 四、客户评审反馈

| 认可事项 | - 已交付的38项交付物完全符合迭代3待办列表及交付清单要求； - 核心功能贴合业务数据处理及管理需求，功能演示流畅、响应及时； - 测试覆盖全面，所有缺陷均已修复，系统运行稳定无故障； - 无未完成交付项，整体圆满达成迭代3冲刺目标，完全认可交付成果。 |
| --- | --- |
| 优化意见 | - 功能体验类：基础数据批量导入成功提示文案需简化优化；系统参数管理页面表头样式需与其他模块统一，提升视觉一致性； - 功能扩展类：基础数据批量导入当前支持最大1000条数据，建议后续扩展至5000条；物料分类层级调整操作需增加记录回溯功能，便于追溯操作痕迹； - 文档类：功能操作指引需补充基础数据批量导入的常见问题排查说明，提升问题自主解决效率。 |

## 五、评审结论

| 整体评审结果 | 合格 | 交付结论 | 同意通过评审并正式交付（以交付确认单签字确认为准） |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心结论说明 | 迭代3核心目标圆满达成，所有交付物均满足业务核心需求及质量标准，无遗留缺陷及未完成项；客户反馈的紧急优化项于2026年2月24日前完成，扩展类优化项纳入迭代4优先推进，确保迭代4顺利衔接。 |  |  |

## 六、后续行动计划

| 行动项 | 责任人 | 协作人 | 截止日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整理迭代3交付确认单，同步客户签字确认 | 张伟 | 吴浩（客户代表） | 2026-02-24 | 未开始 |
| 优化导入提示文案、统一表头样式，完成回归测试 | 王强 | 赵燕（测试）、孙涛（前端） | 2026-02-24 | 未开始 |
| 优化操作指引，补充批量导入常见问题排查说明并归档 | 赵燕 | 张伟 | 2026-02-24 | 未开始 |
| 组织迭代3冲刺回顾会议，准备回顾材料（重点复盘优化项） | 李静 | 全体成员 | 2026-02-26 | 未开始 |
| 梳理迭代4扩展需求，更新迭代3待办跟踪表并归档相关资料 | 张伟 | 李静 | 2026-02-28 | 未开始 |

## 七、签字确认

| 客户代表签字 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品负责人签字 |  | 日期 |  |
| 敏捷教练签字 |  | 日期 |  |
| 开发负责人签字 |  | 日期 |  |
| 测试负责人签字 |  | 日期 |  |

表单编制日期：2026年2月13日