制造执行系统（MES）迭代3

交付确认单

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2026年2月24日

## 一、 基础信息

| 项目名称 | 制造执行系统（MES） | 迭代版本 | 迭代3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代周期 | 2026年1月27日-2026年2月14日 | 交付日期 | 2026年2月14日 |
| 交付方 | 西安优加青软数字技术有限公司 MES项目组 | 接收方 | 【客户单位全称】（由客户填写） |
| 交付负责人 | 张伟（产品负责人/PO）、王强（开发负责人） | 接收负责人 | 【客户对接人姓名】（由客户填写） |
| 联系方式 | 交付方：【项目组联系电话】 接收方：【客户联系电话】 | 验收依据 | - 迭代3冲刺目标文档； - 迭代3冲刺成果演示记录； - 迭代3冲刺评审会议纪要； - 迭代3冲刺评审反馈表 |
| 整体验收结论 | 经双方联合核查与评审，迭代3所有交付物均满足业务需求及验收标准，无未完成任务，一致确认迭代3验收合格（最终结论以双方签字确认为准） |  |  |

## 二、 核心交付物明细

| 序号 | 交付物类别 | 计划交付内容 | 计划数量 | 实际交付情况（数量/状态） | 交付形式（存储位置/载体） | 验收情况（接收方填写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能交付物 | 1. 基础数据批量导入（模板下载/文件上传/数据校验）；2. 系统参数管理优化（批量查询/修改）；3. 物料分类管理优化（批量删除/层级调整）；4. 通用搜索优化；5. 页面性能优化；（含其他补充功能共32项） | 32项核心功能 | 所有32项功能均已完成交付，验收通过 | 系统部署上线+项目归档材料 | ☑合格 □不合格 | 核心功能贴合业务场景，操作流畅，已按客户反馈完成紧急体验优化（文案简化、表头统一） |
| 2 | 文档交付物 | 1. 迭代3测试报告V1.0.0；2. 迭代3操作手册V1.0.0；3. 迭代3冲刺待办列表跟踪表（最终版）；4. 迭代3模块优化说明文档V1.0.0 | 4项文档 | 全部完成交付，验收通过（4项） | 项目归档+纸质版 | ☑合格 □不合格 | 操作手册已按客户反馈补充批量导入功能常见问题排查说明，文档内容完整可追溯 |
| 3 | 代码交付物 | 1. 迭代3新增及优化功能源代码；2. 功能演示视频 | 2项 | 全部完成交付，验收通过 | 代码仓库 | ☑合格 □不合格 | 代码可正常编译部署，注释清晰，符合项目编码规范，可支撑迭代4功能扩展 |
| 4 | 其他交付物 | 1. 迭代3缺陷修复验证报告；2. 迭代3客户反馈优化项落实报告 | 2项 | 全部完成交付，验收通过 | 项目文件归档 | ☑合格 □不合格 | 所有缺陷（6项）均已修复验证，扩展类优化需求已纳入迭代4优先待办 |

## 三、 未完成交付物后续处理确认

| 未完成交付物名称 | 无 | 未完成原因 | 迭代3所有计划交付物均已完成，无未完成事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后续处理方案 | 无 | 完成时限 | - |
| 双方确认 | 交付方（签字）：__________ 接收方（签字）：__________ 确认日期：__________ |  |  |

## 四、 签字确认

| 交付方确认 | 签字（交付负责人）：__________ 签字（开发负责人）：__________ 日期：__________ |
| --- | --- |
| 接收方确认 | 签字（接收负责人）：__________ 签字（业务负责人）：__________ 日期：__________ （客户单位盖章） |

备注：

- 本确认单自双方签字之日起生效，作为迭代3验收的正式依据；

- 所有交付物均已同步归档至项目材料管理目录；