制造执行系统（MES）测试大纲

- 测试目的

验证 MES 系统是否符合需求规格说明书及用户操作手册要求，全面检测功能、性能、兼容性等维度，发现潜在缺陷，保障系统上线后在离散制造场景中稳定、高效运行，满足生产全流程管控需求。

- 测试范围

  - 功能测试范围

    - 系统管理模块

- 部门管理（新增、修改、删除、查询、树形展示）

- 角色管理（新增、修改、删除、查询、权限分配）

- 用户管理（新增、修改、删除、查询、禁用 / 启用、密码重置、导出）

- 菜单管理（新增、修改、删除、查询、排序、状态切换）

- 参数管理（新增、修改、删除、查询、缓存刷新、启用 / 禁用）

- 字典管理（分类新增 / 修改 / 删除 / 查询、数据新增 / 修改 / 删除 / 查询）

- 编码规则管理（新增、修改、删除、查询、状态切换、组成配置）

    - 基础数据模块

- 供应商管理（新增、修改、删除、查询）

- 计量单位管理（新增、修改、删除、查询）

- 车间信息管理（新增、修改、删除、查询）

- 工位信息管理（新增、修改、删除、查询）

- 物料分类管理（新增、修改、删除、查询、树形展开 / 折叠）

- 客户信息管理（新增、修改、删除、查询）

- 物料信息管理（新增、修改、删除、查询）

- 物料 BOM 管理（新增、修改、删除、查询）

    - 设备管理模块

- 设备信息管理（新增、修改、删除、查询、状态切换）

- 设备巡检管理（新增、修改、删除、查询、提交、审核）

    - 仓库管理模块

- 仓库信息管理（新增、修改、删除、查询）

- 即时库存管理（查询、筛选、导出、详情查看、刷新）

- 生产领料单管理（新增、修改、删除、查询、审核）

- 库存盘点管理（新增、修改、删除、查询、审核、差异报表生成 / 导出）

    - 销售管理模块

- 销售订单管理（新增、修改、删除、查询、工序排产、销售出库、导出）

- 销售出库单管理（新增、修改、删除、查询、审核）

    - 采购管理模块

- 采购订单管理（新增、修改、删除、查询、审核、采购入库、导出）

- 采购入库单管理（新增、修改、删除、查询、审核）

    - 生产管理模块

- 工序设置（新增、修改、删除、查询）

- 工序路线（新增、修改、删除、查询、工序明细配置）

- 工位绑定（新增、修改、删除、查询）

- 生产工单管理（新增、修改、删除、查询、开始排产、工单暂停、强制关闭、下查报工记录、导出）

- 报工单管理（新增、修改、删除、查询、抽检、质检单生成、导出）

- 完工入库单管理（新增、修改、删除、查询、审核）

- 工序执行情况表（查询、筛选、导出、刷新）

    - 关键业务流程

- 订单→排产→领料→生产→报工→质检→入库→出库全闭环流程

  - 非功能测试范围

- 性能测试（并发、吞吐量、响应时间、数据查询性能、资源利用率）

- 兼容性测试（操作系统、浏览器、终端设备）

- 数据一致性测试（跨模块数据同步、增删改查一致性）

- 安全测试（权限管控、敏感数据加密、防注入、操作日志审计）

- 易用性测试（界面布局、交互逻辑、操作便捷性）

- 可靠性测试（容错能力、可用性、故障恢复）

  - 接口测试范围

- 内部模块间接口（数据交互、参数传递、响应格式）

- 外部预留接口（ERP、WMS、IIoT 平台，含授权、加密、数据同步）

  - 排除范围

- 未开发完成的自定义报表扩展功能

- 第三方系统已验证的集成接口

- 系统部署搭建与初始配置操作

- 测试策略

  - 功能测试

- 采用黑盒测试方法，覆盖各模块核心功能及业务流程

- 重点验证数据校验、权限控制、状态流转、关联操作的正确性

  - 接口测试

- 验证接口参数合法性、响应正确性、异常处理能力

- 使用 Postman 工具进行接口调用与验证

  - 性能测试

- 采用 JMeter 工具，模拟并发用户、负载场景

- 验证并发用户规模、吞吐量、响应时间等指标达标情况

  - 兼容性测试

- 覆盖指定操作系统、浏览器、终端设备组合

- 验证系统功能正常运行及界面展示一致性

  - 安全测试

- 采用 OWASP ZAP 工具，结合人工测试

- 验证权限隔离、数据加密、漏洞防护等能力

  - 数据一致性测试

- 通过 SQL 查询、Excel 对比等方式

- 验证跨模块数据同步准确性及数据完整性

- 测试环境

  - 硬件环境

- 测试服务器：16 核 CPU、64GB 内存、1TB 磁盘

- 终端设备：PC 终端（i5 处理器、8GB 内存）、工业级平板

- 网络环境：局域网带宽 100Mbps，有线 / 无线连接，延迟≤5ms

  - 软件环境

- 操作系统：Windows Server 2019、CentOS 7.x

- 数据库：MySQL 8.0

- 中间件：Redis

- 浏览器：Chrome 100+、Edge

- 测试工具：Jira、JMeter、Postman、OWASP ZAP、SQL 查询工具

- 测试资源

  - 人力资源

- 测试负责人：1 名（计划制定、资源协调、报告审核）

- 功能测试工程师：3 名（用例设计、功能测试、回归测试）

- 性能测试工程师：1 名（性能场景设计、测试执行、结果分析）

- 接口测试工程师：1 名（接口用例设计、测试执行）

- 安全测试工程师：1 名（安全测试、漏洞识别）

- 开发人员：配合缺陷修复、环境支持

- 产品经理：需求澄清、缺陷优先级确认

  - 数据资源

- 基础测试数据：供应商、客户、物料、车间、工位等基础档案数据

- 业务测试数据：模拟销售订单、采购订单、生产工单等业务数据

- 性能测试数据：批量模拟并发场景所需测试数据

- 测试进度安排

| 阶段 | 核心任务 |
| --- | --- |
| 测试计划评审 | 评审测试大纲，确认范围、策略及资源 |
| 测试用例设计与评审 | 编写各模块测试用例并评审 |
| 测试环境搭建 | 部署环境、配置数据库、导入测试数据 |
| 功能测试执行 | 按模块执行功能测试，提交并跟踪缺陷 |
| 接口测试执行 | 执行接口测试，验证接口稳定性与正确性 |
| 性能测试执行 | 执行并发、负载、压力测试，分析结果 |
| 安全测试执行 | 执行安全测试，识别漏洞并提交报告 |
| 缺陷修复与回归测试 | 验证缺陷修复，执行回归测试 |
| 测试报告编制 | 汇总测试结果，编制并提交测试总结报告 |

- 缺陷管理

  - 缺陷分类标准

- 严重：系统崩溃、核心功能失效、数据丢失 / 严重不一致

- 高：核心功能缺陷，有替代方案但影响业务效率

- 中：非核心功能缺陷，不影响流程但影响用户体验

- 低：UI 显示、文案错误等不影响功能使用的问题

  - 缺陷处理流程

- 测试工程师发现缺陷，通过 Jira 提交（关联模块、用例、截图）

- 指派开发人员，严重 / 高优先级缺陷 24 小时内响应、48 小时内修复

- 开发人员修复后提交回归申请

- 测试工程师验证，通过则关闭，未通过则重新打开

- 中 / 低优先级缺陷 72 小时内响应、一周内修复

- 风险与应对措施

| 风险点 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 需求变更频繁 | 走正式变更流程，评估影响，预留缓冲时间 |
| 测试环境搭建延迟 | 提前确认依赖，专人跟进，制定备用方案 |
| 核心缺陷修复周期长 | 优先修复高优先级缺陷，调整测试顺序 |
| 并发测试数据不一致 | 独立性能测试数据集，测试前备份环境数据 |
| 第三方接口不稳定 | 搭建模拟服务，优先验证内部逻辑 |

- 测试交付物

- 测试大纲（最终版）

- 测试用例集（含评审记录）

- 缺陷报告汇总（Jira 导出文件）

- 接口测试报告

- 性能测试报告

- 安全测试报告

- 测试总结报告