制造执行系统（MES） 测试报告

报告编号：MES-TEST-REPORT-20260408

项目名称：制造执行系统（MES）

系统版本：V1.0.0

测试周期：2026-03-16 至 2026-04-08

报告日期：2026-04-08

编制部门：测试部

编制人：李佳

审核人：王强

一、测试概述

1.1 测试目的

验证 MES 系统 V1.0.0 版本是否符合需求规格说明书及用户操作手册要求，全面检测功能、性能、兼容性等维度，发现潜在缺陷，保障系统上线后在离散制造场景中稳定、高效运行，满足生产全流程管控需求。

1.2 测试范围

1.2.1 功能测试范围

覆盖系统管理、基础数据、设备管理、仓库管理、销售管理、采购管理、生产管理 7 大核心模块，及 “订单→排产→领料→生产→报工→质检→入库→出库” 全闭环关键业务流程。

1.2.2 非功能测试范围

包括并发性能、兼容性、数据一致性、安全测试、易用性、可靠性测试，验证系统非功能指标达标情况。

1.2.3 接口测试范围

涵盖模块间内部接口及 ERP、WMS、IIoT 平台外部预留接口的兼容性、稳定性测试。

1.2.4 排除范围

未开发完成的自定义报表扩展功能、第三方系统已验证的集成接口、系统部署搭建与初始配置操作。

1.3 测试类型

功能测试、性能测试、接口测试、兼容性测试、数据一致性测试、安全测试、易用性测试、可靠性测试。

二、测试环境

2.1 硬件环境

| 设备类型 | 配置规格 |
| --- | --- |
| 测试服务器 | 16 核 CPU、64GB 内存、1TB 磁盘 |
| 终端设备 | PC 终端（i5 处理器、8GB 内存）、工业级平板 |
| 网络环境 | 局域网带宽 100Mbps，延迟≤5ms，支持有线 / 无线连接 |

2.2 软件环境

| 环境类型 | 具体配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows Server 2019、CentOS 7.x |
| 数据库 | MySQL 8.0 |
| 中间件 | Redis |
| 浏览器 | Chrome 100+、Edge |
| 测试工具 | Jira、JMeter、Postman、OWASP ZAP、SQL 查询工具 |

三、测试执行情况

3.1 测试用例执行统计

| 模块 | 计划用例数 | 实际执行数 | 通过数 | 未通过数 | 执行率 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统管理 | 32 | 32 | 32 | 0 | 100% | 100% |
| 基础数据 | 55 | 55 | 55 | 0 | 100% | 100% |
| 设备管理 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100% | 100% |
| 仓库管理 | 31 | 31 | 31 | 0 | 100% | 100% |
| 销售管理 | 24 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% |
| 采购管理 | 24 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% |
| 生产管理 | 35 | 35 | 35 | 0 | 100% | 100% |
| 核心业务流程 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100% | 100% |
| 合计 | 229 | 229 | 229 | 0 | 100% | 100% |

3.2 非功能测试执行结果

| 测试类型 | 测试内容 | 测试结果 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能测试 | 并发用户、吞吐量、响应时间、资源利用率 | 符合要求 | 达标 |
| 兼容性测试 | 指定操作系统、浏览器、终端设备适配 | 无异常 | 达标 |
| 数据一致性测试 | 跨模块数据同步、增删改查一致性 | 数据一致 | 达标 |
| 安全测试 | 权限管控、敏感数据加密、防注入等 | 无高危漏洞 | 达标 |
| 易用性测试 | 界面布局、交互逻辑、操作便捷性 | 符合习惯 | 达标 |
| 可靠性测试 | 容错能力、可用性、故障恢复 | 稳定运行 | 达标 |

3.3 接口测试执行结果

| 接口类型 | 测试用例数 | 执行数 | 通过数 | 通过率 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部模块间接口 | 45 | 45 | 45 | 100% | 无异常 |
| 外部预留接口 | 12 | 12 | 12 | 100% | 无异常 |

四、缺陷统计与分析

4.1 缺陷严重程度分布

| 严重程度 | 缺陷总数 | 已修复数 | 未修复数 | 修复率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重 | 0 | 0 | 0 | - |
| 高 | 0 | 0 | 0 | - |
| 中 | 0 | 0 | 0 | - |
| 低 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | - |

4.2 缺陷模块分布

本次测试未发现任何缺陷，各模块功能均符合需求设计。

五、测试结论

5.1 总体结论

制造执行系统（MES）V1.1.0 版本的功能、性能、兼容性、安全性等各项指标均满足需求规格说明书及用户操作手册要求。所有测试用例执行通过率 100%，未遗留严重、高优先级缺陷，核心业务流程闭环运行正常，数据一致性、系统稳定性达标，符合上线标准。

5.2 具体结论

- 功能测试：7 大核心模块及全流程业务功能均实现设计要求，无功能缺失或逻辑错误；

- 非功能测试：并发性能、响应时间等指标达标，支持指定软硬件环境适配，数据传输与存储安全可靠；

- 接口测试：内部模块间及外部预留接口交互正常，参数传递准确，异常处理机制有效。

- 未解决问题

| 问题编号 | 问题描述 | 影响范围 | 计划解决方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| PROB-001 | 未支持基于产能负荷的自动排产，当前需人工分配工位与设备 | 生产计划效率 | 后续版本集成算法实现 |
| PROB-002 | 设备未实现与 PLC、SCADA 系统实时数据交互，仅支持基础信息与巡检记录管理 | 设备监控深度 | 对接工业物联网平台 |
| PROB-003 | 报表无自定义字段与统计维度功能，仅支持固定模板导出 | 数据分析灵活性 | 新增自定义报表模块 |
| PROB-004 | 生产返工、不合格品处理的完整逆向流程未覆盖 | 异常处理流程 | 补充业务逻辑开发 |

七、建议

- 上线前对运维人员开展系统部署、监控、备份恢复培训，确保运维保障能力；

- 上线初期安排专人值守，实时监控系统运行状态，及时响应突发问题；

- 后续版本优先推进未解决问题中的自动排产与设备联网功能，提升生产智能化水平；

- 定期开展系统性能优化与安全审计，保障长期稳定运行。

八、附件

- 测试大纲

- 测试用例集

- 缺陷报告汇总

- 性能测试报告

- 安全测试报告

- 接口测试报告